Tworzenie oprogramowania sklepu internetowego dla sieci sklepów muzycznych

Inżynieria Programowania

Jan Kulig, Maciej Kapturkiewicz

Informatyka w Inżynierii Komputerowej, WIEiK

Spis treści

1. Wstęp	4

2. Cel projektu	4

3. Opis problemu, założenia projektowe i zakres produktu	6

3.1 Opis problemu (Analiza luki rynkowej)	6

3.2 Założenia projektowe	8

3.3 Skład zespołu projektowego	9

3.4 Technologie i narzędzia	10

3.5 Budżet i Kosztorys Projektu (MVP)	11

3.6 Terminy i harmonogram projektu	12

3.7 Zakres produktu	13

4. Specyfikacja techniczna (dla biznesu)	15

4.1 Cele biznesowe Dostawcy Platformy (Nasze):	15

4.2 Cele biznesowe Klienta B2B (Właściciela Sieci Sklepów):	15

5. Specyfikacja wymagań oprogramowania	16

5.1 Główne funkcje produktu	16

5.2 Wymagania funkcjonalne	18

5.2.1 Moduł Zarządzania Organizacjami i Użytkownikami (IAM)	18

5.2.2 Moduł Zarządzania Katalogiem (Globalny i Lokalny)	18

5.2.3 Moduł Zamówień i Konfiguracji Płatności (White-label)	19

5.2.4 Moduł Magazynu Rozproszonego (Multi-location)	19

5.2.5 Panele Administracyjne (Dashboardy)	20

5.2.6 Obsługa funkcji wspierających (Back-office)	20

5.3 Wymagania niefunkcjonalne	21

5.4 Cele biznesowe, analiza ryzyka i ograniczeń	22

5.5 Analiza Interesariuszy (Stakeholders Matrix)	25

6. Architektura produktu	26

6.1 Wybór architektury produktu (Decyzja architektoniczna)	26

6.2 Wzorce Architektoniczne (Opis szczegółowy)	27

6.2.1 Wzorzec Modułowy (Module View)	27

6.2.2 Wzorzec Komponentowo-Łącznikowy (Component-Connector View)	28

6.2.3 Wzorzec Alokacyjny (Allocation View)	29

7. Zastosowane technologie i narzędzia	31

7.1 Komponenty wewnętrzne systemu (Internal Stack)	31

7.2 Komponenty zewnętrzne systemu (External Services)	32

8. Specyfikacja Bazy Danych (SCD - Source Code Document)	33

8.1 Strategia Izolacji Danych (Oracle RLS)	33

8.2 Schemat Logiczny (ERD)	34

9. Implementacja Systemu (Struktura Projektu)	35

9.1 Struktura Backend (FastAPI)	35

9.2 Struktura Frontend (React)	36

9.3 Mapowanie Architektury na Kod	36

10. Podsumowanie i wnioski do Etapu 2	37

# 1. Wstęp

Dynamiczny rozwój rynku muzycznego oraz postępująca transformacja cyfrowa handlu sprawiają, że właściciele sklepów muzycznych stają przed koniecznością dostosowania swojej działalności do rosnących wymagań nowoczesnych konsumentów. Wielu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie sieci sklepów muzycznych napotyka jednak istotną barierę wejścia. Wynika ona z wysokich kosztów stworzenia dedykowanego oprogramowania e-commerce oraz złożoności procesów związanych z utrzymaniem własnej infrastruktury IT.

Obecnie dostępne na rynku rozwiązania stawiają właścicieli przed trudnym wyborem. Tradycyjne podejście, polegające na zamawianiu dedykowanych systemów u wykonawców zewnętrznych (tzw. "software house"), jest dla wielu podmiotów z sektora MŚP nieopłacalne ekonomicznie. Z kolei gotowe, uniwersalne rozwiązania „pudełkowe” często nie uwzględniają unikalnej specyfiki branży muzycznej. Brakuje w nich obsługi tak kluczowych funkcji, jak zaawansowane atrybuty instrumentów (np. strojenie, materiał wykonania), moduły do zarządzania wypożyczalnią sprzętu czy natywna integracja z serwisami streamingowymi.

W odpowiedzi na te wyzwania, niniejsza praca prezentuje projekt platformy realizowanej w modelu SaaS (Software as a Service). Jest to rozwiązanie chmurowe typu multi-tenant, które umożliwia wielu niezależnym sieciom sklepów muzycznych korzystanie z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania sprzedażą i magazynem w modelu abonamentowym. Takie podejście eliminuje konieczność inwestowania w kosztowny sprzęt serwerowy oraz utrzymywania własnego działu IT, przenosząc ciężar technologiczny na dostawcę usługi.

Celem pracy jest opracowanie architektury skalowalnego systemu e-commerce w modelu SaaS. Szczególny nacisk położono na zaprojektowanie rozwiązania obsługującego wielodostępność (multi-tenancy), zapewnienie bezpieczeństwa danych poszczególnych najemców oraz wydajną integrację z zewnętrznymi dostawcami usług w środowisku chmurowym.

# 2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja skalowalnej, wielodostępnej (multi-tenant) platformy internetowej, dedykowanej branży muzycznej. Produkt ten ma wypełnić lukę rynkową między tanimi, ogólnymi sklepami internetowymi a drogimi systemami dedykowanymi.

Cele szczegółowe obejmują:

- Stworzenie architektury Multi-tenant: Opracowanie systemu, który na jednej instancji aplikacji i bazy danych obsłuży bezpiecznie wiele niezależnych firm (tenantów), gwarantując pełną izolację ich danych.

- Model biznesowy B2B: Dostarczenie narzędzia, które pozwoli firmom-klientom (właścicielom sklepów) uruchomić w pełni funkcjonalny sklep muzyczny online w czasie krótszym niż 24 godziny.

- Centralizacja i Integracja: Zapewnienie funkcji zarządzania siecią sklepów (magazyn rozproszony, przesunięcia międzymagazynowe) jako standardowej funkcjonalności platformy.

- Modułowość: Umożliwienie klientom wyboru funkcjonalności (np. moduł CRM) i płacenie tylko za wykorzystane zasoby. Integracja z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi (marketplace).

W pracy zostaną przedstawione:

- Analiza biznesowa modelu SaaS (koszty pozyskania klienta, model przychodowy).

- Architektura chmurowa z wykorzystaniem konteneryzacji (Docker) zapewniająca skalowalność.

- Specyfika bazy danych w modelu SaaS (strategia izolacji danych).

Realizacja projektu ma doprowadzić do powstania produktu, który będzie:

- Dostępny cenowo (Cost-effective): Obniży barierę wejścia dla mniejszych sieci sklepów muzycznych dzięki modelowi subskrypcyjnemu (brak konieczności inwestycji w infrastrukturę).

- Łatwy w skalowaniu: Pozwoli na natychmiastowe obsłużenie rosnącej liczby sklepów-klientów (tenantów) bez prac programistycznych.

- Gotowy do integracji: Zapewni standardowe API do bramek płatności i kurierów dla wszystkich klientów platformy.

- Ekonomicznie uzasadniony dla dostawcy SaaS: Zapewni stały, przewidywalny przychód (MRR - Monthly Recurring Revenue) oraz wysoką marżę dzięki obsłudze wielu klientów na jednej instancji oprogramowania.

Dzięki temu produkt przyczyni się do cyfryzacji branży muzycznej, dając mniejszym sieciom narzędzia klasy Enterprise, dotychczas zarezerwowane tylko dla rynkowych gigantów.

# 3. Opis problemu, założenia projektowe i zakres produktu

## 3.1 Opis problemu (Analiza luki rynkowej)

Na rynku sprzedaży instrumentów muzycznych i sprzętu audio funkcjonuje wiele małych i średnich sieci handlowych (posiadających od 2 do 10 placówek stacjonarnych). Podmioty te napotykają na istotną barierę technologiczną i finansową, która uniemożliwia im skuteczną konkurencję z międzynarodowymi gigantami e-commerce.

Zidentyfikowane problemy rynkowe, które rozwiązuje nasza platforma SaaS:

- Wysoki koszt dedykowanego oprogramowania: Stworzenie własnego systemu integrującego magazyny stacjonarne ze sklepem online to koszt rzędu 50-100 tys. PLN. Dla większości mniejszych sieci jest to bariera zaporowa (CAPEX).

- Niedostosowanie rozwiązań pudełkowych: Popularne platformy e-commerce (np. WooCommerce, Shopify) są zbyt ogólne. Nie obsługują specyfiki branży muzycznej, takiej jak:

  - Śledzenie unikalnych numerów seryjnych instrumentów (np. drogich gitar).

  - Wypożyczalnia sprzętu (częsta usługa w sklepach muzycznych).

  - Złożona logistyka między salonami (przesunięcie wzmacniacza z Krakowa do Warszawy na życzenie klienta).

- Fragmentacja danych: Właściciele sklepów często korzystają z osobnych systemów do kasy fiskalnej, osobnych do magazynu i osobnych do sklepu www. Powoduje to błędy w stanach magazynowych (sprzedaż instrumentu, którego fizycznie nie ma).

Nasz produkt rozwiązuje ten problem, oferując specjalistyczną platformę "All-in-One" dedykowaną wyłącznie branży muzycznej, dostępną w niskim miesięcznym abonamencie. Eliminuje to konieczność inwestycji w serwery i zespół IT po stronie sklepu muzycznego.

Tworzone oprogramowanie ma rozwiązać powyższe problemy poprzez udostępnienie platformy chmurowej, która umożliwi:

- Centralizację w modelu Multi-tenant: Jednoczesną obsługę wielu niezależnych firm (sieci sklepów) w ramach jednej instancji oprogramowania, przy zachowaniu pełnej separacji ich danych biznesowych.

- Natychmiastowy Start (Onboarding): Uruchomienie w pełni funkcjonalnego sklepu internetowego i panelu magazynowego dla nowego klienta w czasie rzeczywistym, bez konieczności instalacji oprogramowania.

- Automatyzację Omni-channel: Zintegrowanie sprzedaży stacjonarnej i internetowej, w tym automatyczną synchronizację stanów magazynowych między różnymi lokalizacjami klienta.

- Standaryzację integracji: Gotowe konektory do bramek płatniczych (PayU, Stripe) i firm kurierskich, dostępne dla wszystkich klientów platformy od razu po rejestracji.

Główne wymagania techniczne, które system SaaS musi spełniać:

- Wielodostępność (Multitenancy): Architektura zapewniająca logiczną izolację danych poszczególnych klientów (tenantów) współdzielących tę samą bazę danych.

- Skalowalność horyzontalna: Możliwość dynamicznego dokładania zasobów serwerowych (kontenerów) w chmurze w miarę przyrostu liczby obsługiwanych sklepów.

- Wysoka dostępność (High Availability): Gwarancja ciągłości działania usługi na poziomie SLA 99.9%, krytyczna dla modelu biznesowego opartego na subskrypcji.

- Bezpieczeństwo API: Zabezpieczenie punktów końcowych przed nieautoryzowanym dostępem do danych innych klientów.

- Konfigurowalność: Możliwość dostosowania wyglądu i procesów (np. stawek VAT, walut) do specyfiki danego klienta bez ingerencji w kod źródłowy aplikacji.

System został zaprojektowany, aby wspierać typową strukturę organizacyjną sieci sklepów muzycznych, składającą się z:

- Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta (wspieranego przez panel POS i Storefront),

- Działu Logistyki i Magazynu (wspieranego przez moduł Inventory),

- Zarządu / Właściciela (korzystającego z Dashboardów analitycznych).

## 3.2 Założenia projektowe

Podczas realizacji projektu przyjęto założenia wynikające ze specyfiki modelu SaaS (Software as a Service) oraz wymogów branży muzycznej. System musi łączyć elastyczność konfiguracji dla różnych klientów biznesowych z rygorystyczną izolacją ich danych.

1. Architektura Multi-tenant i Zarządzanie Organizacjami:

- System musi obsługiwać wiele niezależnych podmiotów gospodarczych (Sieci Sklepów - Tenantów) w ramach jednej instancji aplikacji.

- Niezbędne jest wdrożenie logicznej separacji danych – dane jednej sieci (zamówienia, klienci, stany) muszą być całkowicie niewidoczne dla innych sieci korzystających z platformy.

- Hierarchia ról musi uwzględniać poziom: Super Admin (operator platformy SaaS), Tenant Admin (właściciel sieci sklepów), Pracownik Sklepu oraz Klient Końcowy.

2. Zarządzanie Produktami i Baza Globalna:

- Platforma powinna oferować Globalną Bazę Produktów Muzycznych (wspólny katalog z opisami i zdjęciami instrumentów), z której klienci SaaS mogą zaciągać dane do swoich sklepów, co drastycznie skraca czas wdrożenia.

- Jednocześnie każdy Tenant musi mieć możliwość definiowania własnych cen, stanów magazynowych oraz dodawania unikalnych produktów spoza bazy globalnej.

3. Konfigurowalny Proces Zakupowy (White-label):

- Moduł zamówień musi być konfigurowalny per Tenant – każda sieć sklepów może zdefiniować własne metody dostawy i podpiąć własne bramki płatności (własne klucze API do PayU/Przelewy24).

- System musi umożliwiać personalizację wizualną (logo sklepu, kolorystyka, domena), aby klient końcowy miał poczucie kupowania w dedykowanym sklepie danej marki, a nie na zewnętrznej platformie.

4. Zarządzanie Magazynem Rozproszonym (OMNI-Channel):

- System musi obsługiwać strukturę wielu magazynów fizycznych w ramach jednego Tenanta (Magazyn Centralny + zaplecza Salonów Stacjonarnych).

- Algorytm dostępności musi uwzględniać stany ze wszystkich lokalizacji danej sieci, umożliwiając realizację zamówień z dowolnego punktu (ship-from-store).

5. Raportowanie i Dashboard Zarządczy:

- Dla właściciela sieci sklepów (Tenant): Raporty sprzedaży, marży i rotacji towaru w jego sieci.

- Dla operatora platformy (My): Raporty użycia zasobów, liczby aktywnych subskrypcji i globalnego obciążenia systemu (niezbędne do skalowania infrastruktury).

6. Bezpieczeństwo i Izolacja Danych:

- Kluczowym założeniem jest izolacja danych na poziomie wierszy (Row-Level Security) lub poprzez separację schematów, aby zapewnić poufność danych biznesowych każdego klienta.

- Wymuszenie szyfrowania SSL/TLS dla wszystkich domen podpiętych do platformy.

7. Skalowalność i Wydajność:

- Architektura oparta na mikroserwisach lub modularnym monolicie, gotowa do konteneryzacji (Docker), aby automatycznie zwiększać zasoby w momentach szczytowego ruchu (np. Black Friday), który dotyczy wszystkich obsługiwanych sklepów jednocześnie.

8. API i Integracje:

- Wystawienie publicznego API dla Tenantów, umożliwiającego im integrację platformy z ich lokalnymi systemami księgowymi (ERP) oraz systemami kasowymi (POS) w salonach stacjonarnych.

## 3.3 Skład zespołu projektowego

Zespół projektowy: Projekt realizowany jest przez dwóch członków zespołu:

- Maciej Kapturkiewicz – odpowiedzialny za analizę wymagań biznesowych (model SaaS), projekt interfejsu użytkownika (UI/UX) oraz testowanie scenariuszy wielodostępności.

- Jan Kulig – odpowiedzialny za implementację oprogramowania, logikę backendową, projekt bazy danych Oracle oraz konfigurację infrastruktury chmurowej.

Zakres kompetencji zespołu:

- znajomość nowoczesnych technologii webowych (HTML5, CSS3, JavaScript, React),

- wiedza z zakresu systemów bazodanowych (Oracle Database, język PL/SQL),

- umiejętność projektowania architektury zorientowanej na usługi (SOA/Microservices) i rozwiązań chmurowych,

- wiedza z zakresu DevOps, konteneryzacji (Docker) oraz bezpieczeństwa danych w systemach rozproszonych.

## 3.4 Technologie i narzędzia

Frontend:

- React – biblioteka do budowy dynamicznego interfejsu użytkownika (Single Page Application). Wykorzystana ze względu na wydajność i możliwość tworzenia reużywalnych komponentów, co ułatwia obsługę "white-labeling" (dostosowania wyglądu pod klienta).

- Bootstrap / Tailwind CSS – frameworki CSS zapewniające responsywność (RWD) i spójny wygląd aplikacji na urządzeniach mobilnych i desktopowych.

Backend:

- Python – język programowania wybrany do implementacji logiki biznesowej ze względu na czytelność, szybkość developmentu i bogaty ekosystem bibliotek analitycznych.

- FastAPI – nowoczesny, asynchroniczny framework do tworzenia wydajnego API. Kluczowy w modelu SaaS ze względu na wysoką przepustowość (obsługa wielu tenantów jednocześnie) i automatyczne generowanie dokumentacji (Swagger).

Baza danych:

- Oracle Database – system zarządzania bazą danych klasy Enterprise. Wybór podyktowany wymogami projektu dotyczącymi:

  - Bezpieczeństwa: Zaawansowane mechanizmy izolacji i uprawnień.

  - Logiki w bazie: Wykorzystanie języka PL/SQL do implementacji krytycznych procedur biznesowych (np. rezerwacje towaru), co zapewnia integralność danych.

  - Skalowalności: Obsługa dużych wolumenów danych generowanych przez wiele sieci handlowych.

Wdrożenie i Infrastruktura:

- Docker – do konteneryzacji aplikacji (backend, frontend), zapewniając izolację procesów i łatwość przenoszenia między środowiskami (Dev/Prod).

- Kubernetes (K8s) – do orkiestracji kontenerów, umożliwiający automatyczne skalowanie systemu (auto-scaling) w odpowiedzi na zmienne obciążenie generowane przez klientów platformy.

Kontrola wersji i współpraca:

- Git (GitHub) – do zarządzania kodem źródłowym, śledzenia zmian (versioning) i pracy zespołowej (Pull Requests).

## 3.5 Budżet i Kosztorys Projektu (MVP)

Szacunkowy kosztorys obejmuje wytworzenie wersji MVP (Minimum Viable Product) gotowej do komercjalizacji w modelu SaaS.

1. Koszty prac rozwojowych (CAPEX - Inwestycja początkowa):

- Maciej Kapturkiewicz – Analiza modelu biznesowego SaaS, projekt UX/UI (White-label), scenariusze testowe Multi-tenancy: 20 000 PLN

- Jan Kulig – Architektura chmurowa, implementacja logiki PL/SQL w Oracle, backend API, system izolacji danych: 25 000 PLN

- Razem (Robocizna): 45 000 PLN

2. Infrastruktura i Narzędzia (OPEX - Koszty operacyjne na start):

- Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Wykorzystanie kredytów dla startupów w pierwszej fazie, następnie szacowany koszt instancji z bazą Oracle Database SE: ~1 500 PLN / msc (koszt estymowany po okresie darmowym).

- Narzędzia developerskie i CI/CD: GitHub Pro, Docker Hub Team, narzędzia do monitoringu (Datadog/Sentry): ~3 000 PLN (licencje roczne).

- Domena i Certyfikaty Wildcard SSL: Niezbędne do obsługi subdomen klientów (np. sklep1.naszaplatforma.pl): ~1 000 PLN.

3. Rezerwa i Marketing:

- Rezerwa na nieprzewidziane wydatki technologiczne: 5 000 PLN

- Budżet na pozyskanie pierwszych klientów (B2B Marketing): 4 000 PLN

Łączny koszt inwestycji (MVP): ok. 60 000 PLN + koszty operacyjne chmury. Zwrot z inwestycji (ROI) planowany jest po pozyskaniu 50 aktywnych subskrybentów płacących średni abonament 200 PLN/msc.

## 3.6 Terminy i harmonogram projektu

Projekt realizowany będzie w metodyce przyrostowej, podzielonej na kluczowe fazy dostarczania wartości:

Faza 1: Analiza Rynku i Architektura SaaS (2 tygodnie)

- Zdefiniowanie profilu idealnego klienta (ICP) – małe i średnie sieci sklepów muzycznych.

- Opracowanie strategii izolacji danych (Multi-tenancy) w bazie Oracle.

- Projekt globalnego schematu bazy danych.

Faza 2: Projektowanie UX i Prototypowanie (2 tygodnie)

- Stworzenie makiet interfejsu z uwzględnieniem personalizacji (możliwość zmiany logo/kolorów przez klienta).

- Projekt panelu "Super Admina" do zarządzania tenantami (zakładanie nowych instancji sklepów).

Faza 3: Implementacja Core (8 tygodni)

- Implementacja warstwy danych w Oracle Database (procedury składowane PL/SQL, triggery, sekwencje).

- Budowa API Gateway i mikroserwisów w Python/FastAPI.

- Implementacja mechanizmu dynamicznego tworzenia kont tenantów.

Faza 4: Testowanie i Bezpieczeństwo (2 tygodnie)

- Testy bezpieczeństwa (Penetration Testing) – próby nieautoryzowanego dostępu do danych innego tenanta.

- Testy wydajnościowe bazy Oracle przy dużym obciążeniu transakcyjnym.

Faza 5: Wdrożenie i Onboarding (2 tygodnie)

- Konfiguracja środowiska produkcyjnego w chmurze (konteneryzacja Docker/Kubernetes).

- Uruchomienie procesu Self-Service Onboarding – umożliwienie klientom samodzielnej rejestracji i konfiguracji sklepu bez udziału obsługi.

- Start wersji Beta dla pierwszych partnerów.

Całkowity czas realizacji MVP: 16 tygodni (4 miesiące).

## 3.7 Zakres produktu

Zakres produktu obejmuje stworzenie kompletnego ekosystemu SaaS składającego się z trzech odrębnych warstw logicznych:

1. Frontend (Warstwa Prezentacji):

- Witryna Sklepu (Storefront): Publiczny interfejs dla klientów końcowych, wspierający mechanizm White-labeling. Pozwala to na dynamiczną zmianę logotypów, kolorystyki i domeny w zależności od tego, którą sieć sklepów odwiedza klient, przy zachowaniu wspólnego silnika aplikacji.

- Panel Tenanta (B2B): Interfejs dla właścicieli i pracowników sklepów muzycznych, umożliwiający zarządzanie ich konkretną instancją (katalogiem, zamówieniami, magazynem lokalnym).

- Panel Super-Administratora: Narzędzie dla operatora platformy SaaS (nas) do zarządzania subskrypcjami, fakturami i monitorowania globalnego stanu systemu.

2. Backend (Warstwa Logiki Aplikacyjnej):

- API Gateway: Centralny punkt wejścia, odpowiedzialny za routing zapytań i identyfikację Tenanta na podstawie subdomeny lub nagłówków HTTP.

- Logika Multi-tenancy: Mechanizmy separujące zapytania, zapewniające, że użytkownik z "Sieci A" nigdy nie uzyska dostępu do danych "Sieci B".

- Integrator Płatności i Logistyki: Centralny moduł obsługujący połączenia z operatorami zewnętrznymi (PayU, DHL, InPost) dostępny dla wszystkich klientów platformy.

3. Baza Danych (Oracle Database):

- Centralne Repozytorium: Jedna instancja bazy Oracle przechowująca dane wszystkich klientów w strukturze izolowanej.

- Logika PL/SQL: Wykorzystanie wbudowanych procedur składowanych do krytycznych operacji biznesowych (np. rezerwacja towaru, przeliczanie koszyka), co odciąża warstwę aplikacji i gwarantuje spójność danych (ACID).

- Optymalizacja: Wykorzystanie partycjonowania i indeksowania Oracle do zapewnienia wydajności przy dużej liczbie rekordów generowanych przez wiele firm.

4. Bezpieczeństwo i Zgodność:

- Izolacja Danych: Implementacja polityk bezpieczeństwa na poziomie bazy danych (Virtual Private Database lub Row-Level Security), uniemożliwiająca wyciek danych między firmami.

- Zgodność z RODO w modelu Powierzenia: System zaprojektowany tak, aby wspierać rolę Procesora danych osobowych, z wbudowanymi narzędziami do anonimizacji danych na żądanie.

Charakterystyka projektu: Projekt zakłada stworzenie platformy chmurowej w modelu abonamentowym. W odróżnieniu od systemów dedykowanych, rozwiązanie to stawia na standaryzację procesów, co pozwala na szybkie skalowanie liczby obsługiwanych klientów bez konieczności proporcjonalnego zwiększania zatrudnienia w zespole deweloperskim.

Cele projektu (SaaS):

- Demokratyzacja technologii: Udostępnienie zaawansowanych narzędzi sprzedażowych i magazynowych mniejszym sklepom muzycznym, których nie stać na własne systemy IT.

- Skalowalność biznesowa: Zbudowanie modelu generującego powtarzalny przychód (MRR), niezależny od liczby godzin przepracowanych przez programistów.

- Ekosystem branżowy: Stworzenie standardu wymiany danych w branży muzycznej (np. wspólna baza specyfikacji instrumentów).

Realizacja:

- Analiza Rynku: Badanie potrzeb małych i średnich sieci sklepów muzycznych w celu zdefiniowania zestawu funkcji MVP (Minimum Viable Product).

- Architektura Chmurowa: Projektowanie z myślą o konteneryzacji (Docker) i orkiestracji, aby system mógł obsłużyć nagłe skoki ruchu (np. w sezonie świątecznym).

- Automatyzacja Onboardingu: Implementacja procesów "Self-Service", umożliwiających klientowi założenie i skonfigurowanie sklepu w pełni samodzielnie.

# 4. Specyfikacja techniczna (dla biznesu)

W modelu SaaS (Software as a Service) cele biznesowe należy rozpatrywać dwutorowo: z perspektywy dostawcy platformy oraz z perspektywy klienta biznesowego (Tenanta).

## 4.1 Cele biznesowe Dostawcy Platformy (Nasze):

- Generowanie powtarzalnego przychodu (MRR): Zbudowanie bazy stałych klientów (sieci sklepów) opłacających miesięczny abonament, co zapewnia stabilność finansową projektu.

- Skalowalność bezkosztowa: Opracowanie architektury Multi-tenant, w której dołączenie nowego klienta biznesowego nie generuje liniowego wzrostu kosztów infrastruktury (współdzielenie zasobów Oracle Database).

- Ekosystem Branżowy: Stworzenie standardu rynkowego poprzez zbudowanie globalnej bazy produktów muzycznych, co stanie się "blokadą wyjścia" (vendor lock-in) dla klientów, zniechęcając ich do zmiany oprogramowania na inne.

## 4.2 Cele biznesowe Klienta B2B (Właściciela Sieci Sklepów):

- Redukcja CAPEX (Wydatków inwestycyjnych): Uzyskanie dostępu do oprogramowania klasy Enterprise bez konieczności inwestowania 50-100 tys. PLN we własny system i serwery.

- Time-to-Market: Możliwość uruchomienia w pełni funkcjonalnego sklepu internetowego zintegrowanego z magazynem w czasie poniżej 24h (dzięki automatycznemu onboardingowi).

- Dostęp do technologii Oracle: Korzystanie z wydajności i bezpieczeństwa bazy danych Oracle, która w modelu tradycyjnym byłaby zbyt droga dla małej sieci sklepów.

Poniższy diagram przedstawia proces realizacji zamówienia w modelu „Click & Collect” (zamów online, odbierz w salonie), obrazujący przepływ informacji pomiędzy trzema kluczowymi aktorami: Klientem, Platformą SaaS (Systemem) oraz Pracownikiem Salonu (Tenantem).

Kluczowym elementem procesu jest automatyzacja po stronie Systemu, który przetwarza płatność, rezerwuje stan magazynowy oraz równolegle wysyła powiadomienia do Klienta i odpowiedniego Salonu. Ścieżka kończy się kompletacją zamówienia przez Pracownika , zatwierdzeniem gotowości do odbioru i fizycznym odbiorem instrumentu przez Klienta w wybranej placówce.

Rysunek 1. Diagram BPMN procesu zakupu w modelu Click & Collect

# 5. Specyfikacja wymagań oprogramowania

## 5.1 Główne funkcje produktu

System został zaprojektowany jako platforma wielodostępna, oferująca funkcjonalności zarówno dla operatora SaaS, jak i poszczególnych tenantów (sklepów).

- Rejestracja Organizacji (Tenant Onboarding) Proces B2B umożliwiający właścicielowi sieci sklepów założenie konta firmowego. System automatycznie:

  - Tworzy unikalny identyfikator Tenanta.

  - Przydziela subdomenę (np. mojasiec.platforma.pl).

  - Inicjalizuje wydzieloną przestrzeń w bazie danych Oracle.

  - Umożliwia konfigurację brandingu (logo, kolory) w modelu White-label.

- Zarządzanie Katalogiem Globalnym i Lokalnym

  - Globalny: Wspólna baza referencyjna instrumentów (zdjęcia, specyfikacje), zarządzana przez operatora platformy.

  - Lokalny: Możliwość nadpisywania cen, opisów i dodawania własnych produktów przez każdego Tenanta niezależnie.

  - System umożliwia Tenantowi "zaciągnięcie" gotowej karty produktu z bazy globalnej jednym kliknięciem.

- Obsługa Magazynu Rozproszonego (Multi-location) Funkcja umożliwiająca Tenantowi zdefiniowanie wielu fizycznych punktów składowania (Magazyn Centralny + Zaplecza Sklepów). System w czasie rzeczywistym synchronizuje stany magazynowe i umożliwia realizację zamówień w modelu Ship-from-Store.

- Konfigurowalny Koszyk i Checkout Moduł sprzedażowy, który dynamicznie dostosowuje się do konfiguracji Tenanta:

  - Wyświetla metody dostawy zdefiniowane przez daną sieć.

  - Kieruje płatności na bramki płatnicze (PayU/Przelewy24) skonfigurowane kluczami API konkretnego klienta (pieniądze trafiają bezpośrednio do sklepu, nie do platformy).

- Panel Administracyjny Tenanta Dedykowany interfejs dla pracowników danej sieci sklepów, umożliwiający zarządzanie zamówieniami, zwrotami i ofertą wyłącznie w obrębie własnej organizacji.

- Panel Super-Administratora (Back-office) Narzędzie dla operatora platformy do:

  - Zarządzania subskrypcjami i fakturowaniem tenantów.

  - Monitorowania globalnego obciążenia bazy danych.

  - Zarządzania globalnym katalogiem produktów.

- Bezpieczeństwo i Izolacja Danych Wykorzystanie mechanizmów bazy Oracle do logicznej separacji danych. Każde zapytanie SQL jest automatycznie filtrowane (Row-Level Security), aby zapewnić, że Tenant A widzi wyłącznie swoje zamówienia i klientów.

- Raportowanie i Analityka (Oracle Analytics) Generowanie zaawansowanych raportów sprzedaży i rotacji towaru z wykorzystaniem potencjału obliczeniowego bazy Oracle. Raporty są dostępne w dwóch widokach:

  - Dla Tenanta: Wyniki jego sieci.

  - Dla Platformy: Globalne trendy sprzedaży w branży muzycznej.

- Moduł CRM i Obsługa Klienta Końcowego System umożliwia rejestrację klientów detalicznych w bazie konkretnego sklepu. Historia zakupów klienta detalicznego jest przypisana do Tenanta, u którego dokonał zakupu (klient sklepu A nie jest widoczny dla sklepu B).

## 5.2 Wymagania funkcjonalne

Ze względu na architekturę SaaS, wymagania funkcjonalne zostały podzielone na funkcje poziomu platformy (dostępne dla operatora) oraz funkcje poziomu tenanta (dostępne dla sieci sklepów).

### 5.2.1 Moduł Zarządzania Organizacjami i Użytkownikami (IAM)

Priorytet: Krytyczny Opis: Moduł odpowiedzialny za strukturę wielodostępności (Multi-tenancy), obsługę kont firmowych oraz hierarchię uprawnień.

Wymagane funkcjonalności:

- Onboarding Tenanta (Firmy):

  - Automatyczna rejestracja nowej organizacji (Sieci Sklepów) i przydzielenie unikalnej subdomeny.

  - Inicjalizacja izolowanej przestrzeni danych w bazie Oracle.

- Zarządzanie Tożsamością:

  - Obsługa ról systemowych: Super Admin (Operator SaaS), Tenant Admin (Właściciel Sieci), Store Manager (Kierownik Sklepu), Customer (Klient końcowy).

  - Tenant Admin może tworzyć konta pracowników tylko w obrębie swojej organizacji.

- Logowanie i Bezpieczeństwo:

  - Centralny system uwierzytelniania (SSO) rozpoznający, do której organizacji należy użytkownik.

  - Wymuszenie polityki haseł i opcjonalna weryfikacja dwuetapowa (2FA) dla kont administracyjnych.

### 5.2.2 Moduł Zarządzania Katalogiem (Globalny i Lokalny)

Priorytet: Krytyczny Opis: Hybrydowy system zarządzania produktami, łączący wspólną bazę referencyjną z indywidualną ofertą sklepów.

Wymagane funkcjonalności:

- Katalog Globalny (Master Data):

  - Baza referencyjna instrumentów (zdjęcia, opisy techniczne, kody EAN) zarządzana przez operatora platformy.

  - Możliwość importu produktu z Katalogu Globalnego do sklepu Tenanta jednym kliknięciem (oszczędność czasu przy wprowadzaniu towaru).

- Katalog Lokalny (Tenant Data):

  - Możliwość nadpisywania cen, opisów marketingowych i dodawania własnych zdjęć przez Tenanta.

  - Definiowanie własnych kategorii produktowych i drzewa nawigacji w sklepie Tenanta.

  - Zarządzanie wariantami produktów (np. kolory gitar, rozmiary pałeczek).

### 5.2.3 Moduł Zamówień i Konfiguracji Płatności (White-label)

Priorytet: Wysoki Opis: Silnik e-commerce dostosowujący proces zakupowy do konfiguracji konkretnego klienta biznesowego.

Wymagane funkcjonalności:

- Konfiguracja Płatności (Per Tenant):

  - Możliwość wprowadzenia przez Tenanta własnych kluczy API do bramek płatniczych (PayU, Przelewy24, Stripe) – środki trafiają bezpośrednio na konto sklepu.

- Obsługa Koszyka:

  - Walidacja dostępności towaru w czasie rzeczywistym w oparciu o stany magazynowe konkretnego Tenanta.

  - Obsługa kodów rabatowych i promocji definiowanych niezależnie przez każdą sieć sklepów.

- Procesowanie Zamówień:

  - Zmiana statusów zamówień, generowanie etykiet kurierskich (integracja z API przewoźników skonfigurowanym przez Tenanta).

### 5.2.4 Moduł Magazynu Rozproszonego (Multi-location)

Priorytet: Wysoki Opis: System zarządzania stanami magazynowymi uwzględniający strukturę sieci sklepów (wiele lokalizacji fizycznych w ramach jednej organizacji).

Wymagane funkcjonalności:

- Stany Magazynowe:

  - Śledzenie ilości towaru z podziałem na lokalizacje (np. Magazyn Centralny, Salon Kraków, Salon Warszawa).

  - Obsługa rezerwacji towaru (zapobieganie sprzedaży tego samego instrumentu online i stacjonarnie).

- Operacje Magazynowe:

  - Przesunięcia międzymagazynowe (MM) – zlecanie transportu instrumentu z jednego salonu do drugiego.

  - Inwentaryzacja i korekty stanów.

### 5.2.5 Panele Administracyjne (Dashboardy)

Priorytet: Wysoki Opis: Dwa odrębne interfejsy do zarządzania systemem.

A. Panel Super-Administratora (Dla nas):

- Zarządzanie Subskrypcjami: Podgląd aktywnych tenantów, statusy płatności abonamentowych, blokowanie kont nieopłaconych.

- Globalne Metryki: Monitorowanie obciążenia bazy Oracle, zużycia przestrzeni dyskowej przez poszczególnych klientów.

- Zarządzanie Katalogiem Globalnym: Dodawanie nowych instrumentów do bazy wzorcowej.

B. Panel Administracyjny Tenanta (Dla klienta):

- Dashboard Sprzedażowy: Raporty sprzedaży, bestsellery i marża w obrębie jego sieci.

- Personalizacja Sklepu: Edytor wyglądu (wgrywanie logo, wybór kolorystyki, ustawienie banerów na stronie głównej).

- Centrum Obsługi Zamówień: Lista zamówień, zwrotów i reklamacji od jego klientów.

### 5.2.6 Obsługa funkcji wspierających (Back-office)

Zgodnie z nowoczesnym podejściem Composable Commerce, funkcje tradycyjne, niezwiązane bezpośrednio z Core Business (sprzedażą muzyczną), realizowane są poprzez dedykowane interfejsy integracyjne:

- Finanse i Księgowość: Automatyczny eksport faktur i raportów sprzedażowych do systemów zewnętrznych (np. iFirma, Comarch ERP) poprzez API.

- Zarządzanie Personelem (HR): Obsługa uprawnień pracowników odbywa się w module IAM, natomiast naliczanie płac pozostawiono zewnętrznym systemom kadrowym klienta.

- Planowanie Zasobów: Moduł analityczny dostarcza danych do prognozowania zapotrzebowania, wspierając procesy decyzyjne kierownictwa.

## 5.3 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne zdefiniowano z uwzględnieniem specyfiki architektury wielodostępnej (Multi-tenant) oraz standardów wydajnościowych dla aplikacji chmurowych klasy Enterprise.

Wydajność i Skalowalność (Scalability)

- Czas odpowiedzi:

  - Operacje krytyczne (dodanie do koszyka, API Gateway routing): < 200 ms.

  - Przetwarzanie transakcji płatniczych: < 3 sekundy.

  - Generowanie raportów analitycznych (Oracle Analytics): < 15 sekund dla dużych zbiorów danych.

- Przepustowość i Obciążenie:

  - Obsługa minimum 50 równoczesnych tenantów (sieci sklepów) w fazie MVP.

  - Architektura umożliwiająca auto-scaling (horyzontalne skalowanie) kontenerów Docker w momencie, gdy użycie CPU przekroczy 70%.

  - Baza danych Oracle skonfigurowana do obsługi 10 000 transakcji na sekundę (TPS).

Bezpieczeństwo i Izolacja (Security & Isolation)

- Izolacja Danych:

  - Wdrożenie mechanizmu Row-Level Security (RLS) w bazie Oracle, gwarantującego logiczną separację danych poszczególnych tenantów na poziomie silnika bazy danych.

- Szyfrowanie:

  - Dane w spoczynku (Data at Rest): Szyfrowanie całej przestrzeni tabel (Oracle TDE - Transparent Data Encryption).

  - Dane w tranzycie (Data in Transit): Wymuszenie protokołu TLS 1.3 dla wszystkich połączeń API.

- Zgodność:

  - System zaprojektowany zgodnie z zasadą Privacy by Design (RODO).

  - Audytowalność: Rejestrowanie wszystkich operacji administracyjnych w niezmienialnych logach (Audit Trail).

Dostępność i Niezawodność (Availability & Reliability)

- SLA (Service Level Agreement): Gwarantowana dostępność usługi na poziomie 99.95% w skali miesiąca (maksymalny przestój: ok. 21 minut/miesiąc).

- Backup i Disaster Recovery:

  - Ciągła archiwizacja logów transakcyjnych bazy Oracle (Point-in-Time Recovery).

  - Georedundancja: Kopie zapasowe przechowywane w innej strefie dostępności chmury (Availability Zone) niż serwery produkcyjne.

- Odporność na awarie: Architektura bez pojedynczego punktu awarii (No Single Point of Failure) dla warstwy aplikacji (klaster Kubernetes).

Użyteczność i Personalizacja (Usability)

- White-labeling: System musi umożliwiać pełną zmianę brandingu (Logo, Kolory, CSS) dla panelu klienta końcowego, aby sklep wyglądał jak własność Tenanta.

- Dostępność (Accessibility): Interfejs klienta zgodny ze standardem WCAG 2.1 AA.

- Internacjonalizacja (i18n): Obsługa wielowalutowości i wielojęzyczności, konfigurowalna niezależnie dla każdego Tenanta.

Ograniczenia i Zależności Technologiczne

- Infrastruktura: System uzależniony od środowiska Oracle Cloud Infrastructure (OCI) lub innej chmury wspierającej Oracle Database Enterprise Edition.

- Integracje: Wymagana stała łączność z API operatorów płatności (PayU, Stripe) – brak trybu offline dla płatności.

- Migracja danych: Konieczność zapewnienia narzędzi ETL do importu bazy produktów klienta przy pierwszym uruchomieniu (Onboarding).

## 5.4 Cele biznesowe, analiza ryzyka i ograniczeń

Realizacja projektu w modelu SaaS (Software as a Service) stawia przed systemem specyficzne cele w zakresie skalowalności i bezpieczeństwa, które różnią się od klasycznych wdrożeń dedykowanych.

Cele biznesowe projektu (SaaS):

- Osiągnięcie efektu skali (Economies of Scale):

  - Opis: Architektura systemu musi pozwalać na obsługę setek tenantów (sklepów) przy minimalnym wzroście kosztów utrzymania infrastruktury i personelu technicznego.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Zastosowanie Oracle Database w architekturze Multi-tenant pozwala na współdzielenie zasobów obliczeniowych i pamięci przez wielu klientów, co drastycznie obniża koszt jednostkowy obsługi jednego sklepu w porównaniu do oddzielnych instancji.

- Redukcja wskaźnika odejść klientów (Churn Rate):

  - Opis: W modelu abonamentowym kluczowe jest utrzymanie klienta. System musi być na tyle niezawodny i funkcjonalny, aby koszt zmiany platformy na inną przewyższał korzyści z migracji.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Implementacja Katalogu Globalnego (wspólnej bazy produktów) oraz wysokie SLA (dostępność 99.95%) budują przywiązanie klienta do ekosystemu.

- Automatyzacja procesów sprzedażowych (Low-Touch Sales):

  - Opis: System musi umożliwiać pozyskiwanie klientów bez udziału handlowców (Self-Service).

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Automatyczny proces onboardingu, który w czasie rzeczywistym tworzy konto tenanta, przydziela subdomenę i konfiguruje wydzieloną przestrzeń w bazie danych bez ingerencji administratora.

Analiza ograniczeń:

- Budżet początkowy i koszty licencji Oracle:

  - Opis: Wykorzystanie technologii Enterprise (Oracle) wiąże się z wyższymi kosztami operacyjnymi (OPEX) w chmurze niż w przypadku prostych rozwiązań Open Source.

  - Wpływ na projekt: Konieczność optymalizacji kodu SQL i struktury bazy danych, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby obliczeniowe w początkowej fazie rozwoju (MVP) przed skalowaniem infrastruktury.

- Złożoność migracji danych nowych klientów:

  - Opis: Potencjalni klienci (sklepy) posiadają dane w starych systemach lub plikach Excel. Bariera techniczna migracji może zniechęcić do zakupu abonamentu.

  - Wpływ na projekt: Konieczność stworzenia uniwersalnych importerów danych (ETL), które pozwolą nowym klientom łatwo wgrać swoje stany magazynowe do naszej platformy podczas rejestracji.

Analiza ryzyka (Specyfika SaaS):

- Ryzyko "Hałaśliwego Sąsiada" (Noisy Neighbor Problem):

  - Opis: Sytuacja, w której jeden duży Tenant (np. duża sieć robiąca wyprzedaż) zużywa większość zasobów bazy danych (CPU/IO), powodując spowolnienie działania sklepów pozostałych klientów.

  - Środki zaradcze: Wykorzystanie Oracle Resource Manager do narzucenia limitów zasobów dla poszczególnych sesji/tenantów oraz implementacja limitowania żądań (Rate Limiting) na poziomie API Gateway.

- Ryzyko wycieku danych między Tenantami (Cross-Tenant Data Leak):

  - Opis: Błąd w kodzie aplikacji (np. brak filtra WHERE tenant_id = X w zapytaniu SQL) mógłby spowodować wyświetlenie zamówień Firmy A pracownikowi Firmy B. Jest to ryzyko krytyczne dla reputacji dostawcy SaaS.

  - Środki zaradcze: Przeniesienie odpowiedzialności za izolację z aplikacji do bazy danych poprzez Row-Level Security (RLS). Dzięki temu silnik bazy danych automatycznie filtruje wiersze, uniemożliwiając dostęp do cudzych danych nawet w przypadku błędu programisty.

- Ryzyko uzależnienia od dostawcy chmury (Vendor Lock-in):

  - Opis: Głęboka integracja z usługami specyficznymi dla Oracle Cloud może utrudnić ewentualną migrację do innego dostawcy w przyszłości.

  - Środki zaradcze: Konteneryzacja aplikacji (Docker) i używanie standardowych protokołów, aby warstwa logiczna (Python) była niezależna od infrastruktury.

- Ryzyko przestojów platformy (SPOF - Single Point of Failure):

  - Opis: Awaria centralnej bazy danych oznacza zatrzymanie sprzedaży we wszystkich obsługiwanych sklepach jednocześnie (globalna awaria).

  - Środki zaradcze: Architektura wysokiej dostępności (HA) z replikacją bazy danych i automatycznym przełączaniem awaryjnym (Failover) na zapasową instancję.

## 5.5 Analiza Interesariuszy (Stakeholders Matrix)

W ekosystemie SaaS wyróżniamy dwie grupy interesariuszy: wewnętrznych (związanych z dostawcą oprogramowania) oraz zewnętrznych (związanych z klientami platformy).

1. Operator Platformy SaaS (My - Dostawca Oprogramowania):

- Rola: Odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury chmurowej, rozwój globalnych funkcjonalności i zapewnienie SLA.

- Potrzeby: Stabilny wzrost liczby subskrypcji, minimalizacja kosztów obsługi pojedynczego tenanta (efektywność Oracle Multitenant).

- Jak system spełnia potrzeby: Automatyzacja onboardingu i fakturowania, centralne monitorowanie wydajności.

2. Właściciele Sieci Sklepów Muzycznych (Tenanci - Klienci B2B):

- Rola: Użytkownicy biznesowi, którzy wykupują abonament, aby prowadzić sprzedaż na platformie.

- Potrzeby: Niezawodne narzędzie sprzedażowe, bezpieczeństwo danych swoich klientów, brak konieczności zatrudniania informatyków.

- Jak system spełnia potrzeby: Dostarcza gotowe rozwiązanie e-commerce "pod klucz" z gwarancją dostępności i bezpieczeństwa (Oracle RLS).

3. Klienci Końcowi (Klienci Sklepów):

- Rola: Osoby kupujące instrumenty w sklepach naszych Tenantów.

- Potrzeby: Szybki i intuicyjny proces zakupu, informacja o dostępności towaru w salonach stacjonarnych.

- Jak system spełnia potrzeby: Responsywny interfejs (Storefront), synchronizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

4. Partnerzy Technologiczni (Operatorzy Płatności i Logistyki):

- Rola: Dostawcy usług zintegrowanych (PayU, InPost, DHL).

- Potrzeby: Standardowa, bezpieczna komunikacja API, poprawność danych transakcyjnych.

- Jak system spełnia potrzeby: Certyfikowane moduły integracyjne, zgodność ze standardami bezpieczeństwa (PCI DSS).

5. Zespół DevOps i Administratorzy Bazy Danych (DBA):

- Rola: Utrzymanie ciągłości działania usługi 24/7.

- Potrzeby: Narzędzia do monitorowania (Observability), zautomatyzowane procesy backupu i odtwarzania (Disaster Recovery).

- Jak system spełnia potrzeby: Architektura chmurowa oparta o Docker/Kubernetes i Oracle Cloud, umożliwiająca proaktywne zarządzanie zasobami.

# 6. Architektura produktu

## 6.1 Wybór architektury produktu (Decyzja architektoniczna)

W projekcie platformy SaaS dla branży muzycznej przeanalizowano dostępne style architektoniczne pod kątem specyficznych wymagań: wielodostępności (Multi-tenancy), izolacji danych oraz kosztów infrastruktury (TCO).

Rozważono następujące podejścia:

Opcja 1: Klasyczny Monolit (Single-Tenant) Dedykowana instancja aplikacji i bazy danych dla każdego klienta (osobny serwer dla sklepu A, osobny dla sklepu B).

- Zalety: Pełna, fizyczna izolacja danych (maksymalne bezpieczeństwo).

- Wady: Brak skalowalności ekonomicznej. Koszty infrastruktury rosną liniowo wraz z liczbą klientów. Trudne zarządzanie aktualizacjami (trzeba aktualizować 100 serwerów dla 100 klientów).

- Werdykt: Odrzucono ze względu na wysokie koszty utrzymania (OPEX).

Opcja 2: Architektura Mikroserwisowa (Microservices) Rozbicie systemu na dziesiątki niezależnych usług (Katalog, Koszyk, Płatności) komunikujących się przez sieć.

- Zalety: Niezależne skalowanie poszczególnych funkcji.

- Wady: Ogromna złożoność operacyjna (Distributed System Complexity). Wymaga dużego zespołu DevOps do zarządzania spójnością danych rozproszonych.

- Werdykt: Odrzucono jako "Over-engineering" na etapie MVP przy dwuosobowym zespole.

Opcja 3: Database-per-Tenant (Izolacja Fizyczna Bazy) Wspólna aplikacja, ale osobna baza danych dla każdego klienta.

- Zalety: Łatwe backupowanie danych konkretnego klienta.

- Wady: Nieefektywne wykorzystanie zasobów Oracle Database (płacimy za moc obliczeniową, która się marnuje, gdy sklep "śpi"). Limity połączeń do bazy danych przy dużej skali.

Opcja 4: Wybrana Architektura - Modularny Monolit z Logicznyą Izolacją (Shared Database, Shared Schema) Zdecydowano się na architekturę hybrydową, która łączy zalety powyższych rozwiązań:

- Warstwa Aplikacji (Modularny Monolit): Kod jest logicznie podzielony na moduły (Domeny), tak jak w mikroserwisach, ale wdrażany jako jedna jednostka (kontener Docker).

  - Uzasadnienie: Upraszcza to wdrożenia i testy, a dzięki FastAPI (asynchroniczność) zapewnia wydajność zbliżoną do mikroserwisów. W przyszłości poszczególne moduły można łatwo wydzielić do osobnych serwisów.

- Warstwa Danych (Multi-tenancy): Wszyscy klienci współdzielą jedną, potężną instancję Oracle Database.

  - Izolacja: Bezpieczeństwo zapewnia mechanizm Row-Level Security (RLS). Każdy wiersz w tabeli ma kolumnę tenant_id, a silnik bazy danych automatycznie ukrywa dane innych klientów.

Decyzja: Wybrano Opcję 4. Jest to jedyne podejście, które pozwala na oferowanie konkurencyjnych cen abonamentu (niski koszt infrastruktury współdzielonej) przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa danych wymaganych przez biznes (Oracle RLS).

## 6.2 Wzorce Architektoniczne (Opis szczegółowy)

Zgodnie z wymaganiami inżynierii oprogramowania dla systemów klasy Enterprise, architekturę systemu opisano za pomocą trzech perspektyw (widoków), które definiują strukturę kodu, działanie systemu oraz jego fizyczne wdrożenie.

### 6.2.1 Wzorzec Modułowy (Module View)

Widok ten przedstawia statyczną dekompozycję systemu na jednostki implementacji (moduły i pakiety). W architekturze SaaS kluczowe jest wydzielenie logiki platformy od logiki biznesowej sklepów.

Struktura Modułów:

- Moduł Core.Tenancy (Zarządzanie Platformą):

  - Odpowiada za identyfikację klienta na podstawie subdomeny (Middleware).

  - Zarządza cyklem życia tenanta (rejestracja, blokada za brak płatności).

  - Wstrzykuje tenant_id do kontekstu każdej operacji bazodanowej.

- Moduł Core.Catalog (Zarządzanie Produktami):

  - Global: Obsługa bazy wzorcowej instrumentów (wspólnej dla wszystkich).

  - Local: Obsługa nadpisywania cen i opisów przez konkretny sklep.

- Moduł Sales.Orders (Obsługa Sprzedaży):

  - Implementacja koszyka zakupowego.

  - Przeliczanie podatków i rabatów specyficznych dla konfiguracji danego tenanta.

- Moduł Inventory.Stock (Magazyn):

  - Algorytmy rezerwacji towaru (zapobieganie oversellingowi).

  - Obsługa wielu lokalizacji magazynowych w ramach jednej organizacji.

### 6.2.2 Wzorzec Komponentowo-Łącznikowy (Component-Connector View)

Widok ten obrazuje dynamiczne aspekty systemu – jakie komponenty są uruchomione i jak wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym (Runtime).

Komponenty (Components):

- Storefront SPA (React): Aplikacja kliencka uruchamiana w przeglądarce kupującego. Pobiera konfigurację wyglądu (logo, kolory) dynamicznie z API przy starcie.

- SaaS Admin Panel (React): Panel zarządzania dla właścicieli sklepów i operatorów platformy.

- API Gateway (Nginx): Punkt wejścia, odpowiedzialny za terminację SSL i routing ruchu do odpowiednich usług backendowych.

- Backend Service (FastAPI): Bezstanowy komponent przetwarzający logikę biznesową. Skaluje się horyzontalnie (wiele instancji).

- Oracle Database (ATP): Centralny komponent składowania danych. Wykorzystuje mechanizmy VPD (Virtual Private Database) do izolacji danych tenantów.

Łączniki (Connectors):

- REST over HTTPS: Komunikacja między Frontendem a API Gateway oraz między API Gateway a Backendem.

- Oracle SQL*Net: Szyfrowane połączenie między Backendem (FastAPI) a Bazą Danych. Użycie puli połączeń (Connection Pooling) dla wydajności.

- Webhooks: Asynchroniczne powiadomienia od systemów płatności (np. PayU -> Backend).

Diagram ilustruje bezstanową komunikację REST API między warstwą prezentacji a backendem oraz wykorzystanie protokołu Oracle SQLNet do bezpiecznej transmisji danych z bazą.

Rysunek 2. Diagram komponentów systemu (Component Diagram) przedstawiający separację warstw oraz protokoły komunikacyjne w architekturze SaaS.

### 6.2.3 Wzorzec Alokacyjny (Allocation View)

Widok ten (Deployment) opisuje mapowanie komponentów oprogramowania na infrastrukturę sprzętową i chmurową Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

1. Warstwa Prezentacji i Aplikacji (Oracle Kubernetes Engine - OKE):

- Węzły (Nodes): Klastry wirtualnych maszyn (VM.Standard.E4.Flex) obsługujące kontenery Docker.

- Kontenery:

  - app-frontend: Serwer Nginx serwujący pliki statyczne React.

  - app-backend: Kontener Python/Uvicorn z aplikacją FastAPI.

  - worker: Kontener do zadań w tle (wysyłka e-maili, generowanie raportów).

2. Warstwa Danych (Oracle Autonomous Database):

- Wykorzystanie usługi Autonomous Transaction Processing (ATP) w modelu Serverless.

- Baza danych automatycznie skaluje CPU i Storage w zależności od obciążenia, co jest kluczowe przy zmiennym ruchu w modelu SaaS.

- Backupy są wykonywane automatycznie i replikowane do innego regionu OCI (Disaster Recovery).

3. Warstwa Sieciowa:

- Load Balancer (OCI LB): Rozdziela ruch przychodzący na dostępne węzły klastra Kubernetes.

- WAF (Web Application Firewall): Chroni aplikację przed atakami typu SQL Injection i DDoS.

Poniżej przedstawiono fizyczną alokację kontenerów aplikacji w klastrze OKE oraz wykorzystanie usługi Autonomous Database do składowania danych w modelu Serverless.

Rysunek 3. Diagram wdrożenia (Deployment Diagram) na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure z wykorzystaniem orkiestracji Kubernetes.

# 7. Zastosowane technologie i narzędzia

## 7.1 Komponenty wewnętrzne systemu (Internal Stack)

W doborze technologii kierowano się wymaganiami skalowalności, bezpieczeństwa i dojrzałości ekosystemu (Enterprise-grade), co jest kluczowe dla platformy SaaS obsługującej transakcje finansowe wielu podmiotów.

- React (Front-end): Biblioteka JavaScript wykorzystywana do budowy Single Page Application (SPA). Kluczowym powodem wyboru React jest architektura oparta na komponentach, która pozwala na łatwe wdrażanie mechanizmów Theme Provider – dynamicznej zmiany stylów (kolorów, fontów) w zależności od konfiguracji brandingu danego Tenanta.

- FastAPI (Back-end): Nowoczesny, asynchroniczny framework Python. Wybrany ze względu na natywną obsługę async/await, co pozwala na obsługę tysięcy równoległych połączeń (High Concurrency) przy minimalnym zużyciu zasobów, co bezpośrednio przekłada się na niższy koszt infrastruktury chmurowej.

- Oracle Database Enterprise Edition (Warstwa Danych): Relacyjna baza danych stanowiąca serce platformy. Zastępuje popularne rozwiązania Open Source ze względu na wbudowane mechanizmy wspierające SaaS:

  - PL/SQL: Implementacja krytycznej logiki biznesowej (rezerwacje, billing) bezpośrednio w bazie, blisko danych.

  - Virtual Private Database (VPD): Automatyczna izolacja danych tenantów na poziomie silnika SQL.

  - Partitioning: Fizyczny podział dużych tabel (np. Orders) według klucza tenant_id, co drastycznie przyspiesza zapytania.

- SQLAlchemy + cx_Oracle / python-oracledb: Warstwa ORM (Object-Relational Mapping) oraz sterownik bazy danych. Zapewnia bezpieczną komunikację aplikacji Python z bazą Oracle, obsługę puli połączeń oraz mapowanie obiektowe struktur danych.

- APScheduler (Zadania w tle): Biblioteka do harmonogramowania zadań asynchronicznych, wykorzystywana do:

  - Generowania cyklicznych faktur abonamentowych dla tenantów.

  - Synchronizacji stanów magazynowych z zewnętrznymi systemami ERP klientów.

  - Czyszczenia tymczasowych danych sesyjnych.

- Docker & Kubernetes (Konteneryzacja i Orkiestracja): Platforma uruchomieniowa zapewniająca izolację procesów i auto-scaling. Konteneryzacja pozwala na błyskawiczne "postawienie" nowej instancji aplikacji w przypadku nagłego skoku ruchu (np. Black Friday w obsługiwanych sklepach).

## 7.2 Komponenty zewnętrzne systemu (External Services)

Platforma integruje się z szeregiem usług zewnętrznych, aby dostarczyć kompletną funkcjonalność e-commerce bez konieczności budowania wszystkiego od zera.

1. Uwierzytelnianie i Zarządzanie Tożsamością (IAM)

- JSON Web Token (JWT): Bezstanowy mechanizm autoryzacji. Token zawiera w sobie (w payloadzie) nie tylko ID użytkownika, ale także tenant_id oraz listę ról, co pozwala na błyskawiczną weryfikację uprawnień na poziomie API Gateway bez każdorazowego odpytywania bazy danych.

2. Bramki Płatności (Payment Gateways)

- PayU / Stripe Connect: Platforma działa jako integrator.

  - Dla Tenanta: Umożliwiamy podpięcie własnych kluczy API, dzięki czemu pieniądze od klientów końcowych trafiają bezpośrednio na konto sklepu (model Marketplace).

  - Dla Platformy: Obsługa płatności rekurencyjnych (subskrypcji) za korzystanie z oprogramowania SaaS.

3. Systemy Weryfikacji Tożsamości

- KYC (Know Your Customer) - Opcjonalnie: Integracja z dostawcami takimi jak Veriff, wymagana w przypadku, gdy sklep oferuje sprzedaż ratalną lub wypożyczanie drogich instrumentów, aby zweryfikować tożsamość klienta końcowego.

4. Analityka i Monitoring

- Google Analytics 4 (GA4): Śledzenie konwersji w sklepach klientów (z możliwością wpięcia własnego ID śledzenia przez Tenanta).

- Oracle Enterprise Manager / CloudWatch: Monitoring wydajności bazy danych i infrastruktury chmurowej, alarmowanie o wąskich gardłach.

5. Bezpieczeństwo Sieciowe

- Cloudflare (WAF & CDN):

  - Ochrona: Globalna ochrona przed atakami DDoS, która chroni wszystkich tenantów jednocześnie.

  - SSL Management: Automatyczne wystawianie i odnawianie certyfikatów SSL dla domen podpinanych przez klientów (Custom Domains).

# 8. Specyfikacja Bazy Danych (SCD - Source Code Document)

Fundamentem platformy jest relacyjna baza danych Oracle Database, zaprojektowana zgodnie z paradygmatem Multi-tenancy. Ze względu na wymóg ścisłej izolacji danych klientów biznesowych, przyjęto model Shared Database, Shared Schema z logiczną separacją wierszy.

## 8.1 Strategia Izolacji Danych (Oracle RLS)

Wszystkie kluczowe tabele w systemie posiadają kolumnę dyskryminującą TENANT_ID (klucz obcy do tabeli TENANTS). Aby zapobiec wyciekom danych (Cross-Tenant Data Leak), nie polegamy wyłącznie na klauzulach WHERE w kodzie aplikacji. Zastosowano mechanizm Oracle Virtual Private Database (VPD) / Row Level Security:

- Po nawiązaniu połączenia przez aplikację, sesja bazy danych ustawia kontekst: DBMS_SESSION.SET_CONTEXT('saas_ctx', 'tenant_id', :current_tenant_id);

- Na tabelach nałożone są polityki bezpieczeństwa, które automatycznie doklejają predykat: WHERE tenant_id = SYS_CONTEXT('saas_ctx', 'tenant_id')

Dzięki temu programista, pisząc zapytanie SELECT * FROM Orders, otrzyma tylko zamówienia należące do aktualnie obsługiwanego sklepu.

## 8.2 Schemat Logiczny (ERD)

Poniższy diagram przedstawia główne encje systemu oraz relacje między nimi. Kluczową rolę odgrywa tabela TENANTS, która spina wszystkie obszary biznesowe.

Rysunek 4. Schemat relacyjny bazy danych (ERD) w architekturze Multi-tenant z separacją danych.

Opis kluczowych tabel:

- TENANTS: Reprezentuje firmę-klienta (Sieć Sklepów). Zawiera konfigurację subdomeny i ustawienia brandingu.

- GLOBAL_PRODUCTS: Katalog wzorcowy zarządzany przez operatora platformy.

- PRODUCTS: Produkty konkretnego sklepu. Mogą dziedziczyć dane z GLOBAL_PRODUCTS lub być tworzone od zera.

- INVENTORY: Tabela asocjacyjna łącząca Produkty ze Sklepami fizycznymi (STORES), przechowująca stany magazynowe.

- STORE_ORDERS: Nagłówki zamówień. Przechowują statusy i sumy transakcji.

# 9. Implementacja Systemu (Struktura Projektu)

Zgodnie z przyjętą architekturą (Rozdział 6), struktura kodu źródłowego odzwierciedla podział na moduły funkcjonalne (Modularny Monolit). Poniżej przedstawiono mapowanie architektury na strukturę pakietów w technologii Python (FastAPI).

Poniższa struktura może jeszcze ulec zmianie z uwagi na trwający proces tworzenia oraz złożoność implementacji niektórych funkcjonalności.

## 9.1 Struktura Backend (FastAPI)

Projekt backendowy został podzielony na pakiety odpowiadające domenom biznesowym (Modular Monolith). Poniższa struktura katalogów odzwierciedla podział logiczny systemu.

- /backend – Główny katalog serwera aplikacji.

  - /app – Kod źródłowy aplikacji.

    - /core – Logika rdzenia platformy SaaS i infrastruktura.

      - config.py – Konfiguracja środowiska (Oracle DSN, klucze JWT).

      - security.py – Obsługa autoryzacji (JWT) i hashowania haseł.

      - database.py – Konfiguracja SQLAlchemy, puli połączeń Oracle i kontekstu RLS.

      - middleware.py – Middleware identyfikujący Tenanta na podstawie subdomeny.

    - /modules – Implementacja modułów biznesowych (Wzorzec Modułowy).

      - /tenancy – Zarządzanie firmami (Onboarding, Billing, Users).

      - /catalog – Zarządzanie produktami (Globalne i Lokalne).

      - /sales – Obsługa zamówień i płatności (Integracje PayU/Stripe).

      - /inventory – Zarządzanie stanami magazynowymi.

    - main.py – Punkt wejścia aplikacji (Composition Root), rejestracja routerów.

  - /tests – Testy jednostkowe i integracyjne.

  - /alembic – Skrypty migracyjne bazy danych (wersjonowanie schematu Oracle).

  - Dockerfile – Definicja kontenera aplikacyjnego.

  - requirements.txt – Zależności projektu (fastapi, cx_Oracle, sqlalchemy).

## 9.2 Struktura Frontend (React)

Aplikacja kliencka wykorzystuje strukturę opartą na funkcjonalnych modułach widoków.

- /frontend – Główny katalog aplikacji klienckiej.

  - /src – Kod źródłowy.

    - /api – Warstwa komunikacji HTTP (Axios) z Backendem.

    - /components – Biblioteka reużywalnych komponentów UI (Button, Input, Navbar).

    - /contexts – Zarządzanie stanem globalnym (AuthContext, ThemeContext - branding).

    - /layouts – Szablony stron (StoreLayout dla klienta, AdminLayout dla personelu).

    - /modules – Widoki podzielone na domeny biznesowe.

      - /Catalog – Widoki listy produktów i szczegółów.

      - /Checkout – Proces koszyka i płatności.

      - /Admin – Panel zarządzania dla właściciela sklepu.

      - /SuperAdmin – Panel operatora platformy SaaS.

    - App.js – Główny routing i leniwe ładowanie modułów (Lazy Loading).

  - Dockerfile – Konfiguracja serwera Nginx do serwowania plików statycznych.

  - package.json – Zależności frontendowe (react, axios, bootstrap).

## 9.3 Mapowanie Architektury na Kod

- Warstwa Prezentacji (Rozdział 6): Odpowiada katalogowi /frontend.

- Warstwa Aplikacji (Rozdział 6): Odpowiada katalogowi /backend/app.

- Moduły (Wzorzec Modułowy): Każdy moduł z architektury (np. Sales, Inventory) ma swój fizyczny odpowiednik w folderze /backend/app/modules/.

- Łączniki (Wzorzec C&C): Połączenie z bazą danych jest zdefiniowane w /backend/app/core/database.py przy użyciu sterownika cx_Oracle.

# 10. Podsumowanie i wnioski do Etapu 2

W ramach drugiego etapu projektu opracowano kompletną specyfikację techniczną oraz architekturę platformy e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service) dla branży muzycznej.

Kluczowe osiągnięcia tego etapu:

- Zdefiniowanie modelu biznesowego: Zdecydowano się na odejście od klasycznego systemu dedykowanego na rzecz skalowalnej platformy chmurowej obsługującej wielu tenantów (sieci sklepów). Pozwoli to na optymalizację kosztów infrastruktury i szybsze skalowanie biznesu (zgodnie z analizą w Rozdziale 4).

- Wybór architektury danych (Oracle Multi-tenancy): Jako fundament systemu wybrano bazę danych Oracle Database. Zastosowanie mechanizmu VPD (Virtual Private Database) oraz Row-Level Security rozwiązuje krytyczny problem izolacji danych w środowisku współdzielonym, co byłoby trudne do osiągnięcia przy użyciu standardowych baz Open Source bez skomplikowanej logiki w kodzie aplikacji.

- Projekt architektury aplikacji: Opracowano architekturę Modularnego Monolitu opartego na frameworku FastAPI i React. Taka struktura (opisana w Rozdziale 6 i 9) łączy zalety prostego wdrożenia (pojedynczy kontener Docker) z czystością kodu domenowego, co ułatwi ewentualną migrację do mikroserwisów w przyszłości.

- Gotowość do implementacji: Zdefiniowano szczegółową strukturę projektu oraz stos technologiczny (Docker, Kubernetes, CI/CD), co pozwala zespołowi na płynne przejście do fazy implementacji (kodowania) i testowania w kolejnym etapie projektu (Raport 3).

Wnioski końcowe: Zaprojektowane rozwiązanie spełnia wszystkie zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych tenantów i skalowalności wydajnościowej. Przyjęta architektura minimalizuje ryzyka technologiczne (opisane w Rozdziale 5.4) i stanowi solidną podstawę do wytworzenia wersji MVP (Minimum Viable Product).