Tworzenie oprogramowania sklepu internetowego dla sieci sklepów muzycznych

Inżynieria Programowania

Jan Kulig, Maciej Kapturkiewicz

Informatyka w Inżynierii Komputerowej, WIEiK

1. Wstęp

Dynamiczny rozwój rynku muzycznego oraz rosnąca popularność zakupów online sprawiają, że właściciele sklepów muzycznych stają przed koniecznością dostosowania swojej działalności do wymagań nowoczesnych klientów. Firmy prowadzące sieci sklepów muzycznych coraz częściej inwestują w kanały e-commerce, aby zapewnić klientom szeroki wybór produktów, szybką obsługę oraz stały dostęp do aktualnych ofert i promocji.

Jednocześnie zarządzanie wieloma sklepami internetowymi w ramach jednej sieci wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, umożliwiających centralne zarządzanie ofertą, zapasami magazynowymi, zamówieniami, płatnościami oraz obsługą klienta. Brak zintegrowanego systemu prowadzi do nieefektywności operacyjnej, błędów w synchronizacji danych, utraty części sprzedaży oraz obniżenia jakości obsługi.

W odpowiedzi na te wyzwania zespół projektowy opracowuje koncepcję oraz założenia projektu, którego celem jest stworzenie oprogramowania do zarządzania siecią sklepów muzycznych online. Produkt ten będzie przeznaczony dla firm prowadzących sklepy muzyczne, które chcą usprawnić procesy sprzedażowe, logistyczne i obsługi klienta w środowisku e-commerce.

## 2. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie koncepcji, założeń projektowych oraz architektury oprogramowania, które umożliwi efektywne zarządzanie działalnością sklepów muzycznych w środowisku internetowym. Oprogramowanie ma stanowić kompleksowe narzędzie wspierające procesy biznesowe firmy-właściciela sklepu internetowego, obejmujące m.in.:

- centralne zarządzanie katalogiem produktów (instrumenty, sprzęt audio, akcesoria muzyczne),

- integrację z systemami płatności i logistycznymi,

- obsługę zamówień i zwrotów,

- analizę sprzedaży i raportowanie,

- zarządzanie relacjami z klientami (CRM),

- możliwość skalowania i dostosowania do specyfiki różnych sklepów muzycznych w sieci.

Projekt ma również na celu zdefiniowanie podstawowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowanie architektury systemu, identyfikację głównych ryzyk projektowych oraz przedstawienie założeń dotyczących dokumentacji użytkownika i wdrożenia systemu.

Realizacja projektu ma doprowadzić do powstania produktu, który będzie:

- atrakcyjny dla firm prowadzących sprzedaż muzyczną online,

- łatwy we wdrożeniu i obsłudze,

- skalowalny i gotowy do dalszego rozwoju,

- ekonomicznie uzasadniony dla producenta oprogramowania.

Dzięki temu produkt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności sklepów muzycznych w sieci, poprawy jakości obsługi klientów oraz optymalizacji procesów biznesowych w firmach korzystających z systemu.

3.Opis problemu, założenia projektowe i zakres produktu

### 3.1 Opis problemu

Firmy będące właścicielami sieci sklepów muzycznych prowadzących sprzedaż internetową stoją przed wyzwaniem skutecznego zarządzania szerokim asortymentem produktów muzycznych, obsługą wielu kanałów sprzedaży oraz zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji klientów. Rosnąca konkurencja w branży e-commerce oraz zmieniające się oczekiwania konsumentów wymuszają konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które umożliwią zintegrowane i efektywne zarządzanie działalnością handlową online.

Kluczowym problemem jest brak jednolitego, kompleksowego systemu, który pozwalałby centralnie zarządzać ofertą wszystkich sklepów w sieci, aktualizować dane o produktach i stanach magazynowych w czasie rzeczywistym, kontrolować procesy sprzedażowe, a także analizować wyniki finansowe i zachowania klientów. W wielu przypadkach dane są rozproszone pomiędzy różnymi aplikacjami lub systemami, co prowadzi do nieefektywności operacyjnej, błędów w zamówieniach, opóźnień w dostawach i trudności w utrzymaniu spójnej polityki cenowej.

Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność zapewnienia użytkownikom końcowym (klientom sklepów muzycznych) szybkiego i intuicyjnego procesu zakupowego, obejmującego wyszukiwanie produktów, przeglądanie katalogów muzycznych, realizację płatności oraz kontakt z obsługą klienta. Brak nowoczesnych funkcji, takich jak rekomendacje produktów, personalizacja oferty czy integracja z mediami społecznościowymi, obniża atrakcyjność sklepu i ogranicza sprzedaż.

Tworzone oprogramowanie ma rozwiązać powyższe problemy poprzez wdrożenie systemu, który umożliwi:

- centralne zarządzanie ofertą, magazynem i zamówieniami,

- pełną integrację z systemami płatniczymi i kurierskimi,

- automatyzację procesów sprzedażowych i raportowania,

- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych klientów i transakcji,

- prostą, intuicyjną obsługę zarówno po stronie administratora, jak i użytkownika końcowego.

Główne wymagania techniczne, które system powinien spełniać, to:

- wysoka dostępność i niezawodność działania,

- bezpieczeństwo danych klientów oraz transakcji finansowych,

- skalowalność umożliwiająca obsługę rosnącej liczby sklepów i klientów,

- kompatybilność z istniejącymi systemami ERP i CRM firmy,

- szybkość działania i intuicyjny interfejs użytkownika.

### 3.2 Założenia projektowe

Podczas realizacji projektu należy uwzględnić następujące założenia dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa, zgodności oraz ergonomii tworzonego oprogramowania:

- Zarządzanie użytkownikami i kontami:
 System powinien umożliwiać rejestrację i logowanie użytkowników (klientów sklepów muzycznych) oraz administratorów.
 Niezbędne jest wdrożenie mechanizmu weryfikacji tożsamości, odzyskiwania hasła oraz definiowania ról użytkowników (np. klient, sprzedawca, menedżer sklepu).

- Zarządzanie produktami i katalogiem muzycznym:
 Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie, edytowanie i usuwanie produktów (instrumenty, sprzęt audio, akcesoria, wydawnictwa muzyczne).
 Każdy produkt powinien posiadać szczegółowy opis, zdjęcia, cenę, stan magazynowy oraz możliwość przypisania do kategorii.
 System ma wspierać wyszukiwanie i filtrowanie produktów według różnych kryteriów (nazwa, producent, typ instrumentu, cena itp.).

- Obsługa zamówień i płatności:
 Aplikacja powinna zapewniać pełen proces składania zamówień: od dodania produktu do koszyka, poprzez wybór metody płatności i dostawy, aż po potwierdzenie zakupu.
 System ma integrować się z popularnymi operatorami płatności online (np. PayU, Przelewy24) oraz firmami kurierskimi w celu automatycznego generowania etykiet i śledzenia przesyłek.

- Zarządzanie magazynem i siecią sklepów:
 System powinien umożliwiać centralne zarządzanie zapasami magazynowymi dla całej sieci sklepów muzycznych, aktualizację stanów w czasie rzeczywistym oraz automatyczne informowanie o brakach towarów.
 Dodatkowo należy uwzględnić możliwość definiowania oddzielnych magazynów i cenników dla poszczególnych sklepów.

- Raportowanie i analityka:
 Oprogramowanie musi oferować moduł analityczny, pozwalający generować raporty sprzedaży, statystyki zamówień, popularności produktów oraz efektywności kampanii promocyjnych.
 Raporty powinny być dostępne w formie graficznej (wykresy, tabele) oraz możliwe do eksportu do plików CSV lub PDF.

- Zarządzanie klientami (CRM):
 System ma przechowywać dane klientów, historię ich zakupów, preferencje oraz umożliwiać prowadzenie komunikacji (newslettery, powiadomienia o promocjach).
 Funkcjonalność powinna wspierać personalizację oferty, co zwiększy zaangażowanie i lojalność klientów.

- Bezpieczeństwo i ochrona danych:
 Oprogramowanie musi zapewniać ochronę danych osobowych klientów zgodnie z przepisami RODO.
 Wszystkie transakcje i loginy powinny być szyfrowane (SSL/TLS), a system posiadać mechanizmy autoryzacji i kontroli dostępu.

- Wydajność i skalowalność:
 System powinien być przystosowany do obsługi dużej liczby użytkowników i zamówień jednocześnie, z możliwością dalszego rozwoju funkcjonalności oraz rozbudowy infrastruktury.

- Zgodność i integracja:
 Oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi standardami e-commerce, wspierać integracje z systemami ERP, CRM i platformami marketplace (np. Allegro, Amazon, eBay), jeśli klient zdecyduje się na sprzedaż wielokanałową.

- Ergonomia i interfejs użytkownika:
 System powinien posiadać intuicyjny i przejrzysty interfejs zarówno dla klientów sklepu, jak i dla administratorów zarządzających ofertą.
 Interfejs ma być responsywny i przystosowany do urządzeń mobilnych.

### 3.2.1 Skład zespołu projektowego

Zespół projektowy:
 Projekt realizowany jest przez dwóch członków zespołu:

- Maciej Kapturkiewicz – odpowiedzialny za analizę wymagań biznesowych, projekt interfejsu użytkownika oraz testowanie systemu.

- Jan Kulig – odpowiedzialny za implementację oprogramowania, logikę backendową, integracje z systemami zewnętrznymi oraz konfigurację środowiska projektowego.

Zakres kompetencji zespołu:

- znajomość technologii webowych (HTML, CSS, JavaScript, React),

- doświadczenie w pracy z bazami danych (PostgreSQL),

- umiejętność tworzenia i testowania aplikacji internetowych,

- podstawowa wiedza z zakresu DevOps i bezpieczeństwa danych (RODO).

### 3.2.2 Technologie i narzędzia

Frontend:

- React – do budowy interfejsu użytkownika sklepu internetowego.

- Bootstrap / Tailwind CSS – do tworzenia responsywnego i estetycznego wyglądu aplikacji.

Backend:

- Python – do implementacji logiki biznesowej systemu.

- FastAPI – do tworzenia wydajnego API obsługującego komunikację między frontendem a bazą danych.

Baza danych:

- PostgreSQL – do przechowywania informacji o produktach, zamówieniach, klientach i raportach sprzedaży.

Wdrożenie:

- Docker – do konteneryzacji aplikacji i zapewnienia spójnego środowiska uruchomieniowego.

- (opcjonalnie) Kubernetes – do automatycznego skalowania systemu w przypadku rozbudowy.

Kontrola wersji:

- Git (z wykorzystaniem platformy GitHub) – do zarządzania kodem źródłowym i współpracy zespołu projektowego.

### 3.2.3 Koszty projektu

- Wynagrodzenie zespołu:

  - Maciej Kapturkiewicz – analiza biznesowa, projekt interfejsu, testy: 20 000 PLN

  - Jan Kulig – implementacja systemu, backend, integracje, konfiguracja środowiska: 25 000 PLN
 Razem: około 45 000 PLN za cały okres realizacji projektu.

- Koszty licencji i narzędzi:

  - Licencje i subskrypcje pomocnicze (np. GitHub Pro, hosting, oprogramowanie graficzne, środowiska developerskie): ~3 000 PLN

- Koszty infrastruktury:

  - Serwery testowe, domena, certyfikaty SSL, rejestry Docker: ~5 000 PLN

- Rezerwa budżetowa:

  - Na nieprzewidziane wydatki (10%): ~5 000 PLN

Łączny szacowany koszt projektu: około 58 000 PLN

### 3.2.4 Terminy i harmonogram projektu

Faza 1: Analiza i planowanie (2 tygodnie)

- Zebranie wymagań biznesowych od klienta,

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz określenie zakresu funkcjonalności.

Faza 2: Projektowanie (2 tygodnie)

- Przygotowanie architektury systemu,

- Opracowanie projektu interfejsu użytkownika i makiet ekranów.

Faza 3: Implementacja (8 tygodni)

- Implementacja backendu i frontendu aplikacji,

- Integracja z bazą danych i systemami płatności,

- Konfiguracja środowiska uruchomieniowego.

Faza 4: Testowanie (2 tygodnie)

- Testy funkcjonalne, wydajnościowe i bezpieczeństwa,

- Weryfikacja zgodności z wymaganiami i poprawa błędów.

Faza 5: Wdrożenie i szkolenie (2 tygodnie)

- Uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym,

- Przekazanie dokumentacji i przeszkolenie personelu klienta.

Całkowity czas realizacji projektu: 16 tygodni (około 4 miesiące).

### 3.3 Zakres produktu

Zakres produktu obejmuje:

- Frontend:

  - Interfejs użytkownika dostępny zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej,

  - Łatwa nawigacja po katalogu produktów, szybkie dodawanie do koszyka, przeglądanie historii zamówień, zarządzanie kontem klienta,

  - Panel administratora umożliwiający zarządzanie produktami, promocjami, zamówieniami i raportami sprzedażowymi.

- Backend:

  - System zarządzający danymi produktów, użytkowników, zamówień, płatności i raportów,

  - Obsługa logiki biznesowej, integracja z płatnościami online i systemami magazynowymi.

- Baza danych:

  - Centralny system przechowujący dane klientów, produkty, zamówienia i historię transakcji,

  - Optymalizacja pod kątem szybkości dostępu i bezpieczeństwa danych.

- Bezpieczeństwo i zgodność:

  - Szyfrowanie haseł i danych wrażliwych użytkowników,

  - Przetwarzanie danych zgodnie z regulacjami prawnymi (RODO).

Projekt zakłada stworzenie dedykowanego oprogramowania dla konkretnej sieci sklepów muzycznych. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie wszystkich funkcji systemu do strategii biznesowej, procesów operacyjnych i oczekiwań klientów firmy.

Cele projektu:

- Wyjątkowe i dopasowane rozwiązanie: System spełni indywidualne potrzeby firmy, wyróżniając ją na tle konkurencji,

- Optymalizacja procesów: Automatyzacja obsługi zamówień, zarządzania produktami i kontami klientów,

- Wsparcie strategiczne: System stanie się kluczowym narzędziem wspierającym rozwój i wzrost sprzedaży.

Realizacja:

- Analiza wymagań klienta: Ścisła współpraca z właścicielem sieci w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań,

- Projektowanie rozwiązania: Stworzenie architektury systemu uwzględniającej wszystkie kluczowe funkcje,

- Wdrożenie i szkolenie: Implementacja systemu u klienta oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aplikacji.

### 4. Specyfikacja techniczna (dla biznesu)

Główne cele biznesowe dla firmy-właściciela sieci sklepów muzycznych:

- Zwiększenie liczby klientów: Poprzez udostępnienie łatwego w obsłudze i atrakcyjnego sklepu internetowego, który przyciągnie nowych klientów i zachęci do powrotów.

- Poprawa doświadczenia użytkowników: Umożliwienie wygodnego przeglądania oferty, szybkiego dodawania produktów do koszyka, dokonywania płatności oraz śledzenia historii zamówień.

- Zwiększenie bezpieczeństwa: Zapewnienie ochrony danych klientów, w tym haseł i informacji o transakcjach, zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa.

- Optymalizacja procesów sprzedażowych: Usprawnienie zarządzania produktami, zamówieniami i raportami sprzedaży, co pozwoli firmie na sprawniejsze działanie i lepsze planowanie biznesowe

### 5. Specyfikacja wymagań oprogramowania

#### 5.1 Główne funkcje produktu

Oprogramowanie do zarządzania siecią sklepów muzycznych online będzie posiadało szereg kluczowych funkcji umożliwiających sprawne prowadzenie działalności e-commerce, zarządzanie ofertą produktową oraz obsługę klientów. Do głównych funkcji systemu należą:

● Rejestracja i logowanie użytkowników
 System musi umożliwiać klientom rejestrację konta poprzez formularz internetowy, który zbiera dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres dostawy). Wprowadzone dane zostają zapisane w bazie danych i objęte ochroną zgodnie z przepisami RODO. System powinien także umożliwiać logowanie, odzyskiwanie hasła oraz weryfikację tożsamości użytkownika.

● Zarządzanie katalogiem produktów
 Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie pełnego katalogu produktów (instrumenty muzyczne, sprzęt audio, akcesoria, wydawnictwa muzyczne) z możliwością filtrowania i wyszukiwania według kategorii, producenta, ceny lub innych parametrów. Administratorzy mogą dodawać, edytować i usuwać produkty, aktualizować stany magazynowe oraz ustalać ceny i promocje.

● Obsługa koszyka i składanie zamówień
 Użytkownicy muszą mieć możliwość dodawania produktów do koszyka, modyfikowania jego zawartości oraz finalizowania zakupu poprzez wybór metody płatności i dostawy. System automatycznie przelicza wartość zamówienia, generuje potwierdzenie oraz zapisuje transakcję w historii konta użytkownika.

● Realizacja płatności i integracja z operatorami
 System będzie integrowany z popularnymi operatorami płatności online (np. PayU, Przelewy24) w celu bezpiecznego i szybkiego przetwarzania transakcji. Każda płatność musi być rejestrowana w bazie danych, a jej status automatycznie aktualizowany.

● Zarządzanie magazynem i zapasami
 System musi zapewniać centralne zarządzanie zapasami w ramach całej sieci sklepów. Aktualizacja stanów magazynowych odbywa się w czasie rzeczywistym po każdej sprzedaży lub dostawie. Aplikacja powinna również umożliwiać definiowanie odrębnych magazynów i cenników dla poszczególnych sklepów w sieci.

● Raportowanie i analityka sprzedaży
 Oprogramowanie ma generować raporty i statystyki dotyczące sprzedaży, popularności produktów, wartości zamówień oraz efektywności kampanii promocyjnych. Dane te będą prezentowane w formie wykresów i tabel, z możliwością eksportu do plików CSV lub PDF.

● Zarządzanie kontem użytkownika i historią zakupów
 Każdy klient ma dostęp do panelu użytkownika, w którym może przeglądać historię swoich zamówień, śledzić status dostaw, edytować dane osobowe oraz zmieniać preferencje konta (np. subskrypcję newslettera). System umożliwia także resetowanie hasła i zarządzanie metodami płatności.

● Zarządzanie użytkownikami i rolami administracyjnymi
 Administratorzy i menedżerowie sklepów mają dostęp do panelu zarządzania, który umożliwia nadawanie uprawnień, edytowanie kont użytkowników, przeglądanie aktywności oraz zarządzanie danymi sklepu.

● Bezpieczeństwo i autoryzacja
 System musi zapewniać bezpieczne logowanie, szyfrowanie danych (SSL/TLS), ochronę haseł oraz autoryzację dostępu w oparciu o role użytkowników (klient, sprzedawca, administrator).

● Obsługa zwrotów i reklamacji
 Użytkownicy mogą zgłaszać zwroty i reklamacje bezpośrednio z poziomu swojego konta. System automatycznie rejestruje zgłoszenia i przypisuje je do obsługi przez administratora sklepu.

● Komunikacja z klientem i CRM
 System powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień o statusie zamówienia, ofert promocyjnych oraz newsletterów. Dodatkowo ma przechowywać historię interakcji z klientami w module CRM, co umożliwia personalizację oferty i poprawę jakości obsługi.

### 5.2 Wymagania funkcjonalne

#### 5.2.1 Moduł Zarządzania Użytkownikami

Priorytet: Krytyczny
 Opis: Moduł odpowiedzialny za tworzenie, obsługę i utrzymanie kont użytkowników (klientów, administratorów i menedżerów sklepów).

Wymagane funkcjonalności:
 ● Rejestracja nowych użytkowników
 • Formularz rejestracyjny umożliwiający wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres dostawy).
 • Automatyczna walidacja danych oraz weryfikacja poprawności adresu e-mail.
 • Mechanizm aktywacji konta poprzez link wysyłany na adres e-mail użytkownika.
 • Zgodność z przepisami RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

● Zarządzanie profilem użytkownika
 • Edycja danych osobowych i kontaktowych.
 • Zmiana hasła, ustawień bezpieczeństwa i preferencji konta (np. subskrypcje newslettera).
 • Przeglądanie historii zamówień i aktywności w systemie.
 • Możliwość dezaktywacji lub trwałego usunięcia konta przez użytkownika.

#### 5.2.2 Moduł Zarządzania Produktami i Katalogiem

Priorytet: Krytyczny
 Opis: Główny moduł systemu odpowiedzialny za zarządzanie asortymentem produktów w sieci sklepów muzycznych.

Wymagane funkcjonalności:
 ● Zarządzanie ofertą produktową
 • Dodawanie, edytowanie i usuwanie produktów (instrumenty, sprzęt audio, akcesoria, wydawnictwa muzyczne).
 • Definiowanie kategorii, producentów, opisów i zdjęć produktów.
 • Aktualizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.
 • Ustalanie i modyfikacja cen, rabatów i promocji.

● Przeglądanie katalogu produktów
 • Wyświetlanie pełnej listy produktów wraz z filtrami i wyszukiwarką.
 • Sortowanie według nazwy, ceny, dostępności lub popularności.
 • Prezentacja szczegółów produktu (opis, specyfikacja, zdjęcia, opinie).

#### 5.2.3 Moduł Zamówień i Płatności

Priorytet: Wysoki
 Opis: Moduł odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu zakupowego od momentu dodania produktu do koszyka aż po finalizację płatności.

• Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie produktów z koszyka.
• Automatyczne przeliczanie wartości zamówienia z uwzględnieniem rabatów i kosztów dostawy.
• Podgląd szczegółów zamówienia przed jego zatwierdzeniem.

● Proces zamówienia i płatności
 • Wybór metody płatności (PayU, Przelewy24, karta płatnicza, przelew).
 • Wybór metody dostawy (kurier, paczkomat, odbiór osobisty).
 • Generowanie potwierdzenia zamówienia oraz zapisanie transakcji w historii konta użytkownika.
 • Integracja z operatorami płatności w celu automatycznej weryfikacji płatności.

#### 5.2.4 Moduł Zarządzania Magazynem

Priorytet: Wysoki
 Opis: Moduł umożliwiający centralne zarządzanie zapasami magazynowymi w całej sieci sklepów.

Wymagane funkcjonalności:
 ● Obsługa stanów magazynowych
 • Aktualizacja ilości produktów po sprzedaży lub dostawie.
 • Wykrywanie braków towarowych i generowanie powiadomień o konieczności uzupełnienia zapasów.
 • Możliwość definiowania wielu magazynów oraz przypisywania ich do konkretnych sklepów.

● Raportowanie stanów
 • Generowanie raportów o dostępności produktów.
 • Eksport danych magazynowych do formatu CSV lub PDF.

#### 5.2.5 Panel Administracyjny

Priorytet: Wysoki
 Opis: Moduł administracyjny zapewniający pełną kontrolę nad systemem, użytkownikami i ofertą sklepu.

Wymagane funkcjonalności:
 ● Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • Dodawanie, edycja i usuwanie kont pracowników oraz przypisywanie im ról (administrator, menedżer, sprzedawca).
 • Monitorowanie aktywności użytkowników.

● Zarządzanie ofertą i zamówieniami
 • Dodawanie i modyfikacja produktów, promocji oraz opisów.
 • Podgląd i edycja statusów zamówień.
 • Obsługa zwrotów i reklamacji.

● Monitorowanie systemu i raportowanie
 • Generowanie raportów sprzedaży, aktywności klientów i efektywności kampanii.
 • Analiza danych w formie wykresów i zestawień.
 • Monitorowanie obciążenia systemu i wydajności usług.

### 5.3 Wymagania niefunkcjonalne

#### Wydajność systemu

● Czas odpowiedzi:
 • Standardowe operacje (np. logowanie, przeglądanie produktów, dodanie do koszyka): < 2 sekundy.
 • Operacje złożone (np. składanie zamówienia, przetwarzanie płatności): < 5 sekund.
 • Generowanie raportów analitycznych: < 30 sekund.

● Obciążenie:
 • System powinien obsługiwać minimum 10 000 równoczesnych użytkowników bez utraty wydajności.
 • Przewidywana przepustowość: co najmniej 1 000 transakcji na sekundę.
 • Architektura systemu musi umożliwiać skalowanie do 1 miliona zarejestrowanych użytkowników.

#### Bezpieczeństwo

#### • Ochrona danych
 • Wszystkie dane osobowe użytkowników muszą być szyfrowane podczas transmisji i przechowywania.
 • Transakcje finansowe zabezpieczone poprzez protokoły SSL/TLS i integrację z certyfikowanymi operatorami płatności.
 • System musi być zgodny z RODO, a dane przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
 • Przewidziane są regularne audyty bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach.

● Dostępność:
 • Poziom dostępności usług: 99,9% w skali miesiąca.
 • Maksymalny dopuszczalny czas niedostępności: 43 minuty miesięcznie.
 • Automatyczne kopie zapasowe danych wykonywane co 4 godziny.
 • System przywracania po awarii (disaster recovery) z maksymalnym czasem odtworzenia danych (RTO) do 1 godziny.

#### Użyteczność

● Interfejs użytkownika:
 • Interfejs musi być responsywny i w pełni dostosowany do urządzeń mobilnych, tabletów i komputerów.
 • Układ graficzny powinien być intuicyjny, z prostą nawigacją i jasną strukturą informacji.
 • System musi spełniać wymogi WCAG 2.1 na poziomie AA, zapewniając dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Projekt graficzny zgodny z nowoczesnymi trendami UI/UX oraz identyfikacją wizualną firmy.

● Wsparcie językowe:
 • Podstawowy język interfejsu: polski.
 • Wsparcie dla języka angielskiego.
 • Architektura systemu musi umożliwiać łatwe dodawanie nowych języków w przyszłości.

#### Ograniczenia i zależności

● Integracja:
 • Zgodność z najnowszymi wersjami przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 • Integracja z zewnętrznymi systemami płatności (np. PayU, Przelewy24, Stripe).
 • Możliwość integracji z systemami ERP i CRM firmy.
 • Wykorzystanie infrastruktury chmurowej (np. AWS, Azure, Google Cloud) z możliwością automatycznego skalowania.

● Zgodność prawna:
 • Pełna zgodność z RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i handlu elektronicznego.
 • Spełnienie wymagań wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

### 5.4 Cele biznesowe, analiza ryzyka i ograniczeń

Cele biznesowe:

- Zwiększenie przychodów poprzez zapewnienie płynnej obsługi zakupów:

  - Opis: System ma umożliwiać użytkownikom szybkie i niezawodne składanie zamówień w sklepie muzycznym. Optymalizacja tego procesu wpłynie na zadowolenie klientów, co przekłada się na ich większą aktywność i lojalność, a w konsekwencji na wzrost przychodów.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Oprogramowanie zapewnia automatyczne przetwarzanie zamówień, aktualizację stanów magazynowych oraz integrację z systemami płatności i kurierami, co zwiększa efektywność operacyjną i minimalizuje błędy ludzkie.

- Zwiększenie lojalności klientów przez oferowanie intuicyjnego i bezpiecznego środowiska zakupowego:

  - Opis: Kluczowym celem jest stworzenie systemu, który będzie łatwy w obsłudze, ale jednocześnie zapewni użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa ich danych osobowych i finansowych. Dzięki temu klienci będą bardziej skłonni wracać i korzystać z usług sklepu muzycznego.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak szyfrowanie danych i bezpieczne logowanie, zapewni ochronę prywatności i bezpieczeństwo transakcji. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwi korzystanie z systemu.

- Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki automatyzacji procesów sprzedażowych i magazynowych:

  - Opis: Automatyzacja procesów obsługi zamówień, aktualizacji stanów magazynowych i generowania raportów sprzedaży poprawi szybkość i dokładność działania systemu. Zmniejszy to obciążenie pracowników i pozwoli im skupić się na zadaniach strategicznych, takich jak marketing i rozwój oferty.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: Algorytmy do zarządzania zamówieniami, stanami magazynowymi i generowania raportów będą działały w czasie rzeczywistym, a system automatycznie poinformuje klientów o statusie zamówienia.

- Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi handlu elektronicznego i ochrony danych:

  - Opis: Firma musi spełniać wymogi prawne związane z prowadzeniem sprzedaży online. Oprogramowanie musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), praw konsumenta oraz regulacjami dotyczącymi e-commerce.

  - Wsparcie przez oprogramowanie: System będzie posiadał mechanizmy przechowywania i przetwarzania danych klientów zgodnie z wymogami prawa, w tym bezpieczne logowanie, szyfrowanie danych i monitorowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami.

### 5.4 Analiza ograniczeń i ryzyka

Analiza ograniczeń:

- Czas realizacji projektu – ograniczenie związane z okresem semestru, które może wpłynąć na zakres funkcji dostępnych w początkowej wersji systemu:

  - Opis: Zespół ma ograniczony czas na realizację projektu, co może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w pierwszej wersji sklepu muzycznego. Niektóre funkcje, np. rekomendacje produktów, personalizacja oferty czy integracja z mediami społecznościowymi, mogą być wprowadzone później.

  - Wpływ na projekt: Należy skupić się na kluczowych funkcjonalnościach, takich jak rejestracja użytkowników, zarządzanie produktami i zamówieniami, a także integracja z systemami płatności i dostaw, aby stworzyć działającą wersję podstawową.

- Budżet – potencjalne ograniczenia finansowe mogą wpłynąć na wybór technologii lub narzędzi:

  - Opis: Ograniczenia budżetowe mogą wpłynąć na wybór technologii i narzędzi do rozwoju systemu. Warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań open-source lub tańszych usług chmurowych.

  - Wpływ na projekt: Zespół powinien wybrać technologie dobrze dopasowane do potrzeb projektu, mieszczące się w budżecie. Może to oznaczać konieczność ograniczenia wyboru niektórych narzędzi lub funkcjonalności w pierwszej wersji.

- Wymagania prawne – zmieniające się przepisy dotyczące e-commerce i ochrony danych mogą wymagać późniejszych modyfikacji systemu:

  - Opis: Przepisy dotyczące handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych (RODO) mogą ulegać zmianom, co wymusi późniejsze aktualizacje systemu.

  - Wpływ na projekt: System powinien być zbudowany elastycznie, aby możliwe było wprowadzenie zmian w przypadku nowych regulacji bez konieczności przebudowy całego oprogramowania.

Analiza ryzyka:

- Ryzyko niezgodności z przepisami prawa – system może nie spełniać wszystkich wymogów dotyczących e-commerce i ochrony danych osobowych:

  - Opis: Istnieje ryzyko, że system nie będzie w pełni zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych i regulacjami handlu online.

  - Środki zaradcze: Ścisła współpraca z prawnikiem specjalizującym się w e-commerce, regularne audyty zgodności z przepisami oraz wprowadzenie mechanizmów zgodnych z RODO.

- Ryzyko niskiej wydajności przy dużym ruchu w sklepie – system może nie poradzić sobie z dużą liczbą użytkowników podczas promocji lub premier produktów:

  - Opis: W okresach dużego ruchu, np. przy premierach instrumentów lub sprzętu muzycznego, system może doświadczyć przeciążenia, co wpłynie na czas ładowania i przetwarzania zamówień.

  - Środki zaradcze: Testy wydajnościowe i obciążeniowe systemu oraz zastosowanie skalowalnych rozwiązań chmurowych.

- Ryzyko bezpieczeństwa danych klientów – możliwość naruszenia prywatności i utraty danych:

  - Opis: System może stać się celem ataków hakerskich, a dane klientów (dane osobowe, informacje o płatnościach) mogą zostać naruszone.

  - Środki zaradcze: Wdrożenie szyfrowania danych, bezpiecznych protokołów płatności, regularne testy bezpieczeństwa i audyty systemu.

- Ryzyko braku akceptacji przez użytkowników – nieintuicyjny interfejs lub brak oczekiwanych funkcji:

  - Opis: Klienci mogą nie zaakceptować systemu z powodu trudności w nawigacji, złego UX lub braku niezbędnych funkcji.

  - Środki zaradcze: Regularne testy użyteczności, prototypowanie, angażowanie użytkowników w testy A/B i grupy fokusowe oraz dostarczanie instrukcji i wsparcia.

- Ryzyko opóźnień w realizacji projektu – nieprzewidziane trudności w implementacji:

  - Opis: Projekt może nie zostać ukończony w terminie z powodu problemów technicznych lub zmian wymagań.

  - Środki zaradcze: Szczegółowy harmonogram z marginesem czasowym, stosowanie metodyk zwinnych (Scrum) oraz regularne spotkania zespołu w celu monitorowania postępów.

- Ryzyko błędów w przetwarzaniu zamówień lub stanów magazynowych – błędy mogą prowadzić do niezadowolenia klientów:

  - Opis: System może błędnie przetwarzać zamówienia lub aktualizacje stanów magazynowych, co może prowadzić do braków lub opóźnień w dostawie.

  - Środki zaradcze: Testy jednostkowe i integracyjne, system powiadomień o statusie zamówień oraz wsparcie klienta w przypadku problemów.

Interesariusze:

- Właściciele i zarząd sieci sklepów muzycznych:

  - Rola: Odpowiadają za decyzje strategiczne, w tym wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność.

  - Potrzeby i oczekiwania: System pozwalający na zarządzanie produktami, zamówieniami, magazynem oraz monitorowanie sprzedaży i przychodów.

  - Jak oprogramowanie spełnia potrzeby: Dostarcza panel zarządzania w czasie rzeczywistym, raporty sprzedaży oraz mechanizmy zgodności z przepisami.

- Klienci (użytkownicy końcowi):

  - Rola: Osoby dokonujące zakupów w sklepie muzycznym.

  - Potrzeby i oczekiwania: Intuicyjny i bezpieczny interfejs, szybka realizacja zamówień, szeroki wybór produktów.

  - Jak oprogramowanie spełnia potrzeby: Zapewnia intuicyjny frontend, szybkie przetwarzanie zamówień i bezpieczne płatności.

- Pracownicy sklepu (administratorzy, obsługa zamówień):

  - Rola: Zarządzanie kontami klientów, zamówieniami, aktualizowanie oferty i stanów magazynowych.

  - Potrzeby i oczekiwania: Efektywne narzędzie do monitorowania zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji oraz zarządzania produktami.

  - Jak oprogramowanie spełnia potrzeby: Panel administracyjny umożliwia zarządzanie użytkownikami, produktami, zamówieniami oraz generowanie raportów w czasie rzeczywistym.

- Zespół IT i deweloperzy:

  - Rola: Rozwój, implementacja i utrzymanie systemu.

  - Potrzeby i oczekiwania: System skalowalny, łatwy do utrzymania, zapewniający wysoką wydajność i niezawodność.

  - Jak oprogramowanie spełnia potrzeby: Nowoczesna architektura zapewnia łatwość integracji, rozwój funkcjonalności i wysoką dostępność systemu.

## 6. Architektura produktu

### 6.1 Wybór architektury produktu

W projekcie oprogramowania dla sklepu muzycznego rozważono kilka możliwych podejść do architektury, aby wybrać rozwiązanie najbardziej efektywne pod względem niezawodności, wydajności, kosztów oraz możliwości skalowania systemu. Poniżej przedstawiono cztery opcje architektoniczne:

### Opcja 1: Architektura monolityczna

Architektura monolityczna polega na tym, że cała aplikacja jest zbudowana jako jeden spójny system – zarówno front-end, jak i back-end stanowią część jednej aplikacji, a komunikacja między komponentami odbywa się wewnątrz tego samego środowiska.

Zalety:

- Prosta implementacja i zarządzanie.

- Wspólna baza danych ułatwiająca synchronizację produktów, zamówień i stanów magazynowych.

- Mniejsza złożoność na etapie początkowego rozwoju.

Wady:

- Trudności w skalowaniu przy wzroście liczby użytkowników lub zamówień.

- Mniejsza elastyczność przy wdrażaniu nowych funkcji, np. rekomendacji produktów, integracji z mediami społecznościowymi.

- Trudniejsze utrzymanie w miarę rozwoju systemu.

### Opcja 2: Architektura mikroserwisowa

Architektura mikroserwisowa dzieli system na niezależne usługi, z których każda odpowiada za jedną funkcjonalność – np. katalog produktów, system płatności, obsługę zamówień, magazyn czy rekomendacje.

Zalety:

- Możliwość niezależnego rozwijania i skalowania poszczególnych mikroserwisów.

- Lepsza odporność na awarie – awaria jednej usługi nie wpływa na działanie pozostałych.

- Łatwe wprowadzanie nowych funkcji bez ingerencji w cały system.

Wady:

- Złożoność konfiguracji i zarządzania.

- Potrzeba zaawansowanej infrastruktury (systemy kolejkowania, rozproszone bazy danych).

- Większe wymagania dotyczące monitorowania, testowania i utrzymania.

### Opcja 3: Architektura oparta na zdarzeniach (Event-Driven Architecture)

System reaguje na zdarzenia, np. dodanie nowego produktu, złożenie zamówienia, aktualizacja stanu magazynu. Event-driven architecture pozwala na asynchroniczne przetwarzanie procesów i jest przydatna w aplikacjach wymagających wysokiej responsywności.

Zalety:

- Dobra skalowalność – system reaguje na zdarzenia w czasie rzeczywistym.

- Elastyczność – łatwe dodawanie nowych funkcji, np. powiadomień dla klientów, bez zmiany całego systemu.

- Wysoka wydajność przy dużej liczbie jednoczesnych użytkowników.

Wady:

- Złożoność implementacji i konieczność zaawansowanej obsługi zdarzeń.

- Większe ryzyko przy zarządzaniu dużymi ilościami danych.

- Trudniejsze testowanie i utrzymanie systemu.

### Opcja 4: Architektura trójwarstwowa

Architektura trójwarstwowa dzieli aplikację na trzy warstwy:

- Warstwa prezentacji (front-end) – interfejs dla klientów sklepu muzycznego (React), umożliwia przeglądanie katalogu, składanie zamówień i zarządzanie kontem.

- Warstwa logiki biznesowej (back-end) – przetwarzanie zamówień, aktualizacja stanów magazynowych, zarządzanie płatnościami i promocjami (Python + FastAPI).

- Warstwa danych – przechowywanie informacji o produktach, klientach, zamówieniach i magazynie (PostgreSQL).

Zalety:

- Oddzielenie odpowiedzialności – każda warstwa ma własną funkcję, co ułatwia rozwój i utrzymanie.

- Skalowalność i wydajność – możliwość niezależnego skalowania front-endu, logiki biznesowej i bazy danych.

- Bezpieczeństwo – warstwa logiki i danych jest odseparowana od użytkowników, co zwiększa ochronę danych klientów.

Wady:

- Złożoność infrastruktury – wymaga koordynacji między warstwami.

- Konieczność zapewnienia spójności działań między warstwami, np. przy aktualizacji stanów magazynowych.

Biorąc pod uwagę potrzeby skalowalności, bezpieczeństwa, łatwości rozwoju i zarządzania, dla sklepu muzycznego wybieramy architekturę trójwarstwową. Pozwala ona na niezależne zarządzanie warstwami, łatwe wprowadzanie nowych funkcji (np. rekomendacje produktów, integracje z mediami społecznościowymi) oraz obsługę dużego ruchu w sklepie.

## 6.2 Poziomy architektury

### a) Poziom Biznesu

Na poziomie biznesu definiowane są procesy i role związane z obsługą klientów oraz oferowaniem produktów i usług muzycznych.

- Produkty i Usługi: System sklepu muzycznego oferuje sprzedaż produktów (instrumenty muzyczne, akcesoria, płyty, oprogramowanie muzyczne), możliwość składania zamówień online, przetwarzanie płatności, generowanie faktur oraz raportów sprzedaży.

- Procesy Biznesowe: Obejmują procesy wspierające klientów (przeglądanie katalogu, składanie zamówień, śledzenie przesyłek, obsługa reklamacji) oraz procesy operacyjne sklepu (zarządzanie magazynem, promocje, analiza sprzedaży).

- Role i Aktorzy: Role takie jak Klient, Sprzedawca, Magazynier, Administrator i Menedżer odpowiadają za interakcję z systemem oraz jego zarządzanie.

### b) Poziom Aplikacji

Poziom aplikacji realizuje logikę biznesową sklepu poprzez dedykowane komponenty.

- Warstwa Prezentacji (Front-end):

  - Technologia: React

  - Funkcjonalności:

    - Rejestracja konta i logowanie klientów

    - Przeglądanie katalogu produktów i wyszukiwanie według kategorii

    - Składanie zamówień i zarządzanie koszykiem

    - Śledzenie zamówień i historii zakupów

    - Obsługa opinii i recenzji produktów

  - Organizacja interakcji: Komunikacja z back-endem za pomocą REST API, gdzie każda funkcjonalność odpowiada dedykowanemu endpointowi.

- Warstwa Logiki Biznesowej (Back-end):

  - Technologia: Python (FastAPI)

  - Funkcjonalności:

    - Obsługa zamówień i płatności online

    - Zarządzanie katalogiem produktów, stanami magazynowymi i promocjami

    - Walidacja danych wejściowych

    - Autoryzacja i zarządzanie sesjami użytkowników

  - Organizacja interakcji: Komunikacja z front-endem przez protokół HTTP/HTTPS.

- Warstwa Dostępu do Danych (Baza Danych):

  - Technologia: PostgreSQL

  - Funkcjonalności:

    - Przechowywanie danych o produktach, klientach, zamówieniach i magazynie

    - Zapewnienie integralności danych dzięki transakcjom

    - Optymalizacja zapytań poprzez indeksy i widoki zmaterializowane

  - Organizacja interakcji: Każdy komponent back-endu korzysta z dedykowanego repozytorium do komunikacji z bazą danych.

### c) Poziom Technologiczny

Poziom technologiczny dostarcza infrastrukturę niezbędną do uruchomienia i obsługi systemu sklepu muzycznego.

- Infrastruktura Systemu:

  - Model: Hybrydowy (część usług lokalnie, część w chmurze IaaS)

  - Wymagania:

    - Serwery fizyczne o wysokiej wydajności, min. 32 GB RAM

    - Instancje wirtualne w chmurze z auto-skalowaniem

    - System operacyjny: Linux (Ubuntu Server)

- Narzędzia Wdrożeniowe:

  - Docker: Izolacja środowiska aplikacyjnego i zarządzanie kontenerami

  - Docker Compose: Zarządzanie wieloma kontenerami w środowisku deweloperskim

- Warstwa Sieciowa:

  - Komunikacja HTTPS z certyfikatami SSL/TLS

  - Równoważenie obciążenia przy użyciu Kubernetes (LoadBalancer)

  - Monitorowanie systemu: Prometheus + Grafana

- Przechowywanie Danych:

  - Baza danych PostgreSQL z wysoką dostępnością

  - Regularne kopie zapasowe w chmurze (np. Amazon S3) i lokalnie

- Zarządzanie Infrastrukturą:

  - Terraform do automatyzacji konfiguracji infrastruktury

  - CI/CD z wykorzystaniem GitHub Actions lub Jenkins do automatyzacji budowy, testowania i wdrażania aplikacji

## 7.1 Komponenty wewnętrzne systemu

Do realizacji projektu oprogramowania dla sklepu muzycznego zostaną zastosowane następujące technologie i narzędzia:

- React (Front-end):
 Biblioteka JavaScript do tworzenia dynamicznych i responsywnych interfejsów użytkownika. W sklepie muzycznym React umożliwi płynne przeglądanie katalogu produktów, dodawanie ich do koszyka, składanie zamówień i zarządzanie kontem użytkownika.

- Bootstrap (Front-end):
 Framework CSS wspomagający szybkie tworzenie responsywnych i estetycznych interfejsów. Ułatwia budowę formularzy zamówień, przycisków, nawigacji po sklepie i prezentacji produktów.

- Tailwind CSS (Front-end):
 Nowoczesny framework CSS typu utility-first, pozwalający na szybkie dostosowywanie wyglądu sklepu, tworzenie unikalnych układów katalogu, karuzeli produktów oraz elementów interfejsu.

- FastAPI (Back-end):
 Wysokowydajny framework Python do tworzenia API, wykorzystywany do obsługi zamówień, płatności i logiki sklepu. FastAPI oferuje:

  - Obsługę wielu równoczesnych zamówień dzięki asynchroniczności.

  - Mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji użytkowników.

  - Integrację z bazami danych poprzez SQLAlchemy.

  - Automatycznie generowaną dokumentację API (Swagger UI i ReDoc).

  - Obsługę WebSocketów do np. aktualizacji stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

- SQLAlchemy:
 ORM (Object-Relational Mapper) do bezpiecznej i wydajnej pracy z bazą danych. Upraszcza operacje CRUD, zabezpiecza przed atakami SQL injection i ułatwia integrację FastAPI z PostgreSQL.

- APScheduler (Advanced Python Scheduler):
 Biblioteka do zarządzania zadaniami w tle, wykorzystywana w sklepie do:

  - Automatycznych aktualizacji stanów magazynowych.

  - Wysyłania powiadomień o promocjach i zamówieniach.

  - Generowania raportów sprzedaży w określonych terminach.

  - Planowania zadań cyklicznych lub jednorazowych (np. czyszczenie starych danych).

- PostgreSQL (Baza danych):
 Relacyjna baza danych do przechowywania informacji o produktach, klientach, zamówieniach i magazynie. PostgreSQL zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, obsługę indeksów, typów JSON i możliwość łatwej integracji z FastAPI.

- Docker (Konteneryzacja):
 Narzędzie do uruchamiania aplikacji w izolowanych kontenerach. Zapewnia spójne środowisko uruchomieniowe, ułatwia wdrożenie i skalowanie sklepu muzycznego.

- Git (Kontrola wersji):
 System kontroli wersji umożliwiający zespołowi zarządzanie kodem, śledzenie zmian, pracę nad równoległymi funkcjami oraz przywracanie poprzednich wersji projektu.

## 7.2 Komponenty zewnętrzne systemu

### 1. Uwierzytelnianie i Autoryzacja

- JSON Web Token (JWT)

  - Biblioteki: jsonwebtoken (frontend) i python-jose (backend)

  - Zastosowanie:

    - Bezpieczne zarządzanie sesjami klientów sklepu

    - Stateless authentication

    - Autoryzacja dostępu do zasobów API (np. historia zamówień, koszyk)

  - Kluczowe funkcje:

    - Generowanie tokenów dostępu i odświeżania

    - Weryfikacja podpisu cyfrowego

    - Przechowywanie informacji o użytkowniku

  - Bezpieczeństwo:

    - Automatyczna walidacja czasu wygaśnięcia tokenów

    - Szyfrowanie payload’u

    - Ochrona przed CSRF

### 2. Systemy Płatności

- PayU

  - Integracja: REST API

  - Funkcje:

    - Płatności jednorazowe i cykliczne (np. subskrypcje muzyczne)

    - One-click payment

    - Split payment (np. podział płatności przy zamówieniach grupowych)

  - Monitorowanie:

    - Panel sprzedawcy

    - Raportowanie transakcji

    - Analiza płatności

- BitPay / Coinbase Commerce – płatności kryptowalutowe

  - Integracja: REST API, dokumentacja i narzędzia developerskie

  - Obsługiwane kryptowaluty: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)

  - Funkcje:

    - Natychmiastowe potwierdzenia transakcji

    - Wsparcie dla różnych sieci blockchain

    - Multi-signature wallets dla bezpieczeństwa

  - Zabezpieczenia:

    - Cold storage dla większości środków

    - Multi-factor authentication

    - Monitorowanie podejrzanych transakcji

    - Zgodność z AML/KYC

Możliwość płatności kryptowalutowych zwiększy atrakcyjność sklepu muzycznego i umożliwi przyciągnięcie nowych klientów, zwłaszcza młodszych i bardziej technologicznie świadomych.

### 3. Systemy Weryfikacji Tożsamości

- KYC (Know Your Customer)

  - Dostawca: Veriff lub inny dostawca weryfikacji online

  - Funkcje:

    - Weryfikacja dokumentów tożsamości przy zakładaniu konta premium

    - Biometryczna weryfikacja twarzy przy większych zakupach lub subskrypcjach

    - Wykrywanie oszustw

  - Zgodność:

    - RODO/GDPR

### 4. Systemy Analityczne

- Google Analytics 4

  - Zastosowanie:

    - Śledzenie zachowań użytkowników w sklepie

    - Analiza konwersji i ścieżek zakupowych

    - Raportowanie w czasie rzeczywistym

  - Funkcje:

    - Custom events (np. dodanie produktu do koszyka)

    - Funnel analysis (analiza porzuconych koszyków)

    - Real-time tracking

### 5. Systemy Bezpieczeństwa

- Cloudflare

  - Zastosowanie:

    - Ochrona przed atakami DDoS

    - WAF (Web Application Firewall)

    - CDN do szybkiego ładowania zasobów sklepu

  - Funkcje:

    - Rate limiting (ograniczenie liczby żądań)

    - SSL/TLS dla bezpiecznej komunikacji

    - Cache management dla szybszego ładowania strony